24

Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

tel. 094 312 40 07

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości do 5.000. 000 euro
ZDP nr 271/02/2012
Przedmiot zamówienia: 

„Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

CPV   45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie mostów

          45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni  dróg

                                                                                                                    ZATWIERDZAM                                                                                                                                                                                   

                                              DYREKTOR

                                Zarządu Dróg Powiatowych

                                            w  Białogardzie

                                                                                                                  Bolesław  Stanger                     

Białogard , dnia 11 czerwca  2012 r.
INFORMACJE OGÓLNE

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ, składają się:

Rozdział I
Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II
Wzory dokumentów składających się na ofertę

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV
Projekt umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57,  78-200 Białogard, tel. 094-312-40-07, fax 094-312-38-21

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5.000.000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ).
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowy mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów   

      w m. Malonowo , w ciągu  drogi powiatowej nr 1157Z , km 4+202.  
       Szczegółowy  opis  zamówienia   zawarty jest w Rozdziale III SIWZ,  w  SST, przedmia – 

      rze robót, oraz w  projekcie budowlany .
3.2.Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

3.3 Realizacja zamówienia podlega ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
      i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr     

       223, poz. 1655 ze zm.).     

 4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających w trybie zamó- 

     wień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy  „ Prawo 
      zamówień publicznych”.
5.  Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powie- 

      rzyć podwykonawcom.
6. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót   -  od dnia przekazania placu budowy 
Zakończenie robót  -  30 września 2012 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

       b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień  publicz-  

           nych;

      c) dysponują  osobą  zdolną  do  wykonania  niniejszego zamówienia lub przedstawią  pi – 

          semne  zobowiązanie  innego  podmiotu  do  udostępnienia  nw. osoby  –  kierownikiem              

          budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
          w  specjalności mostowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Bukownic - 

          twa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow- 

          nictwie - Dz.U. Nr 83 poz.578 z późn. zm.) lub z odpowiadającymi im ważnymi upraw -
          nieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącym 
         do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
    d)  w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia, 
         a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym  okresie,   wykonali należycie
         3 roboty budowlane,  polegające na  budowie lub przebudowie obiektów mostowych.
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7 SIWZ Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” – „nie spełnia”. 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, które mają potwierdzić spełnienie warunków określonych w pkt 7 SIWZ oraz pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę :

1) Oświadczenie (wg. wzoru nr 3), że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
               Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1    

               ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
               26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówie-   

               nia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dla tych podmiotów dokumen-      

               tu wymienionego w pkt 9.1. a także wskazania, w której części zamówienia   będą 
              brały udział.
2) aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

       3)     Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (wg wzoru nr 4).

               Wykaz należy uzupełnić o następujące dokumenty potwierdzające prawo wykony -    

               wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wy-    

               mienione:

               a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji     

                   technicznych w budownictwie;

               b) zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

       4)    Formularz oferty (wg wzoru nr 1);

       5)    Wyceniony przedmiar robót (wg wzoru nr 2);
       6)   Wykaz wykonanych robót określonych w pkt. 7 ppkt.3 SIWZ, z  podaniem ich ilości    

              oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających, że  

              roboty te zostały  wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawi- 

             dłowo ukończone (według wzoru  nr 5)
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Romuald Tatys   -  Kierownik Działu Interwencji tel. (094) 312 40 07
Jolanta Jurkiew   – St. specjalista ds. zamówień  tel. (094) 312 40 07
       Uwaga :

       Wykonawcy,  którzy  uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiają -   

       cego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia , proszeni są 
       o przesłanie  krótkiej  informacji faksem na. nr (094) 312 38 21 zawierającej podstawowe      

       dane firmy ( nazwa , adres , numer telefonu i faksu ). Wykonawcy , którzy  w  ten  sposób    

       zgłoszą  zamiar  ubiegania  się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indy-   

       widualnie (bezpośrednio)  zawiadamiani  o  np.  zapytaniach ,  wyjaśnieniach  i zmianach 
       dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia ,   protestach   dotyczących 
       SIWZ i rozstrzygnięciach dotyczących tych protestów , zwołaniu  przez   Zamawiającego    

       zebrania wszystkich wykonawców , przedłużeniu terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.   
13. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.

       1)  W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum konieczne jest ustanowienie przez wy-
      konawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo   reprezento -

      wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stoso-    

      wnie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

       2) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami  pkt 9 SIWZ.

       3) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawia-   

           jącego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek  

           zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę 
           oferty lub jej porównanie z innymi.

       4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

       5) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim,    

           drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu. 

       6) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś doku-     

            mentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę   

            lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

       7) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wy-   

            konawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

8)   Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile

             upoważnienie nie wynika z dokumentów określonych w pkt 9 ppkt 2.

       9)  Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

             Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych

             przez Wykonawcę.

10) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 9 SIWZ,   

      Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opa-  

      kowaniu:

· opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres

                      Zarządu Dróg Powiatowych 

    ul. Szosa Połczyńska 57

    78-200 Białogard
                     posiadające oznaczenie:
                      „Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo
                        Nie otwierać przed dniem     26. 06.2012 r. godz. 10.00”
· opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi Wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez
        otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie należy oznakować:  
                  ”Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo”
     15. Miejsce i termin składania ofert.

1) Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard,

pokój nr 2

    Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2012r.  o godz. 9:45
2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14 ppkt. 9 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: „zmiana” lub „wycofanie”.
16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Miejsce otwarcia ofert:

 Zarząd Dróg Powiatowych,  pokój nr 2
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2012r. o godz. 10:00 - w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.

5) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.
    17.Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w wycenionym przedmiarze robót.

2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w wycenionym przedmiarze robót.

4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

   5)      Zaoferowana cena musi uwzględniać:

      -  wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,

      - organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z dopro -    

         wadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpiecze- 

         niami wynikającymi z BHP i ppoż.

      - koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

      - koszty zużycia wody, energii elektrycznej

      - koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do 
         zrealizowania zamówienia,

      - opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas budowy,
      - uzyskania zgody na  zmianę organizacji ruchu na czas budowy,

      - wszelkie naprawy związane z budową,

      - zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki,

      - przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i    

         odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót,

       - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymienionych    

          we wzorze umowy.

18. Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
cena
- 100%.

2) Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru:




    najniższa oferowana cena

ilość punktów  =  -----------------------------------   x 100




     cena oferty badanej

19. Udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a wykonawca zaoferował najniższą cenę. 

2)    O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający również zamieści  informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej  siedzibie.

3)    Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4)    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 5.
5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem termi –

       nu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została zło-

       żona tylko jedna oferta.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

20.Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione po wyborze oferty    

     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu stosowną polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę w wysokości co najmniej  100.000 zł. Termin ubezpieczenia winien obejmować cały okres realizacji zamówienia.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

21.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
               1) Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

                  wniesionego według wyboru wykonawcy w jednej z form przewidzianych w art.    

                 148 ust 1 ustawy . Prawo zamówień publicznych.

              2) Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

              3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na   10% ceny całkowitej

                   podanej w ofercie Wykonawcy.

       4)Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachu-    

   nek bankowy Zamawiającego nr 52 1240 3666 1111 0000 4344 7561 

                 Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na rachu-

                 nek Zamawiającego.

        5)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pie -

           niądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard.
22.Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze             

     z wybranym wykonawcy, zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ. 
          23.Zmiany umowy

         1) Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prze-

             widuje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymie -

            nionych przypadkach:

      1.  Zmiany ogólne:

-  zmiana adresu/siedziby Wykonawcy/Zamawiającego;

-  zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;

-  zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót.

                  2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:

-  możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli 

   opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli ta -

   kie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

   w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie terenu budowy;

b) przekazanie dokumentów budowy.

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie  

  /wznowienie robot ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze);

b) przedłużenie procedury przetargowej;

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.);

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych i właścicielami nieruchomości;

e) roboty dodatkowe;

f) technologię wykonywania robót;

g) zmiany stanu prawnego;

h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

i) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne;

j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót;

k) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej;

l) zmiany dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego / Wykonawcy.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy,  

   jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);

b) z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na rezygnację z części robót. 
   2)   Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
    1.Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany;

b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany.

B. Wykonawca:

     a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

   2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian 
       należy  opisać  w  stosownych  dokumentach  (notatka służbowa,  pismo Wykonawcy, 

       protokół konieczności itp.) Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Za- mawiającego.

24.Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
   1.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści       

                SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnie-

                nie treści SIWZ  wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
                składania ofert.

             2.Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
                którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej    

                stronie internetowej.

            3. Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. 
                Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
                którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej.        
     4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
         nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatko - 

         wy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
            5.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszy- 

               stkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie Inter

               netowej.

25.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
1) Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze (dział VI ustawy).
2) Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.
3) Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarło on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

4) Protest winien być umotywowany oraz powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie przez Zamawiającego czynności, do której był obowiązany na podstawie Ustawy, zawierać żądanie Protestującego, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5) Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
6) Uczestnikami protestu toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 5, albo do upływu terminów, o których mowa w ust. 2. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do zamawiającego, a jego kopie przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

7) Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy.

8) Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty.

9) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

10) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
 Zamawiający:
   

                        DYREKTOR

            Zarządu Dróg Powiatowych

                       w  Białogardzie

                     Bolesław  Stanger

Białogard, dnia 11 czerwca 2012 r.

ROZDZIAŁ II

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

                                                                                                                                     Wzór nr 1

……………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)


                 ......................................, ................................

    i adresem Wykonawcy



               
 miejscowość             dnia

Formularz oferty
                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych 

                                                                       ul. Szosa Połczyńska 57

                                                                       78-200 Białogard

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości do 5.000.000 euro na wykonanie  zamówienia publicznego pn:
„Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto:           ........................................ zł,


słownie złotych: ..............................................................................................,


zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;

2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia:    30 września 2012 r.

3. oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 24 miesiące;

4. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:

1) przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;

2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy; 

5. oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

6. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

7. Oświadczamy, że podwykonawcom zostanie powierzona niżej wymieniona część zamówienia: 

        ...............................................................................................................................................

Adres do korespondencji:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

fax. …………………………………

………......................................................

   podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 

wzór nr 2
Wyceniony przedmiar robót
                     „„Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „
I. Część drogowa
	Nr poz.
	Podstawa
	Opis
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	 
	 
	I. Dojazdy do mostu
	 
	 
	
	

	1
	KNR 2-31 0101/01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	205
	
	

	2
	KNR 2-31 0101/02
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm (x3)
	m2
	205
	
	

	3
	KNR 2-01 0211/06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV
	m3
	80,85
	
	

	4
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz -nie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	205
	
	

	5
	KNR 2-31 0105/04
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz -nie - za każdy dalszy 1cm (x7)
	m2
	205
	
	

	6
	KNR 2-31 0114/05
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane -go mechanicznie  o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	205
	
	

	7
	KNR 2-31 1004/07
	Skropienie nawierzchni emulsją
	m2
	205
	
	

	8
	KNR 2-31 0311/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
	m2
	205
	
	

	9
	KNR 2-31 0311/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	205
	
	

	10
	KNR 2-31 0311/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszcz. 3cm - za dalszy 1cm
	m2
	205
	
	

	11
	KNR 2-31 1501/02
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t
	t
	40,5
	
	

	12
	KNR 2-31 1502/02
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t - dalsze 34km
	t
	40,5
	
	

	 
	 
	II. Budowa zjazdów
	
	
	
	

	13
	KNR 2-31 0101/01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	22,125
	
	

	14
	KNR 2-31 0101/02
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm (x3)
	m2
	22,125
	
	

	15
	KNR 2-01 0211/06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o poj. łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV
	m3
	9,293
	
	

	16
	KNR 2-31 0401/06
	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
	m


	28,5


	
	

	17
	KNR 2-31 0402/04
	Ława betonowa z oporem pod krawężniki
	m3
	1,568
	
	

	18
	KNR 2-31 0403/03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające 4cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	28,5
	
	

	19
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	22,125
	
	

	20
	KNR 2-31 0105/04
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (x7)
	m2
	22,125
	
	

	21
	KNR 2-31 0114/07
	Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
	m2
	22,125
	
	

	22
	KNR 2-31 0114/08
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (x2)
	m2
	22,125
	
	

	23
	KNR 2-31 0105/07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęsz- czane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	22,125
	
	

	24
	KNR 2-31 0511/03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej
	m2
	22,125
	
	

	
	
	Razem  część I
	
	
	
	


   II. Część mostowa
	Nr poz.
	Podstawa
	Opis
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	 
	 
	I. Elementy porzygotowawcze
	 
	 
	
	

	1
	KNR 2-01 0119/03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,1
	
	

	2
	KNR 2-33 0103/05
	Rozebranie jezdni drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych
	m3
	7,26
	
	

	3
	KNR 2-33 0102/06
	Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych mostów drewnianych
	m3
	1,9
	
	

	4
	KNR 2-33 0702/03
	Demontaż poręczy mostowych
	t
	0,43
	
	

	5
	KNR 2-01 0201/02
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III - odkopanie górnej części przyczółków i pod płyty przejściowe z wywozem urobku
	m3
	66
	
	

	
	 
	II.Roboty remontowe
	
	
	
	

	6
	KNR 2-33 0809/04
	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja z cegły klinkierowej - przyjęto 50% pow.
	m3
	0,53
	
	

	7
	KNR 2-33 0809/08
	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - naprawa licowania z cegły- przyjęto 40% pow.
	m2
	8,4
	
	

	8
	KNR 2-33 0203/05
	Deskowanie tradycyjne nadbudowy przyczółków
	m2
	21,12
	
	

	9
	KNR 2-33 0207/10
	Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm oczepów i ław łożyskowych


	t
	0,44
	
	

	10
	KNR 2-33 0208/10
	Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm oczepów i ław łożyskowych

	t
	0,44
	
	

	11
	KNR 2-33 0210/01
	Betonowanie nadbudowy przyczółków przy użyciu pompy na samochodzie
	m3
	4,49
	
	

	12
	KNR 2-33 0401/01
	Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących bez wsporników
	m2
	35,64
	
	

	13
	KNR 2-33 0404/02
	Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm dla płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników

Zbrojenie prętami zbrojeniowymi - dół płyty pomostu       (37*0,70*8)*1,58/1000 = 0,33

Zbrojenie sztywne - dwuteowniki NP 240

10*5,40*54,2/1000 = 2,93

Zbrojenie poboczy – chodników  14*5,40+37* 1,82+37*1,40+10*5,40)*0,888/1000 =0,22

Zbrojenie prętami zbrojeniowymi - góra płyty

(37*6,40+45*5,40)*1,58/1000 = 0,76


Razem

4,24
	t
	4,24
	
	

	14


	KNR 2-33 0405/02


	Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników


	t


	4,24


	
	

	15
	KNR 2-33 0409/01
	Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników przy użyciu pompy na samochodzie
	m3
	13,94
	
	

	16
	KNR 2-31 1503/02
	Transport mieszanki betonowej  mieszarką samochodową o poj. 2500dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odle- głość do 0,5km - załadunek gotową mieszanką z betoniarki przeciwbieżnej o pojemności 1000dm3
	m3
	18,43
	
	

	17
	KNR 2-31 1504/01
	Transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km, ponad 0,5km po drogach o nawierzchni utwardzonej (Krotność= 25)
	m3
	18,43
	
	

	18
	KNR 2-33 0706/01
	Montaż krawężników na prostej
	m
	12
	
	

	19
	KNR 2-33 0702/01
	Montaż odcinków prostych barieroporęczy
	t
	0,5
	
	

	20
	KNR 2-33 0716/01
	Izolacje poziome typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnych - papy termozgrzewalnej
	m2
	36,3
	
	

	21
	KNR 2-33 0713/01
	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywa -ne na zimno z roztworu asfaltowego
	m2
	68,64
	
	

	22
	KNR 2-31 0311/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - asfalt twardolany
	m2
	26,13
	
	

	23
	KNR 2-31 0311/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. SMA – w-wa ścieralna o grub. po zagęszcz.  3cm
	m2
	26,13
	
	

	24
	KNR 2-31 1501/02
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitum. środkami transportowymi o ład. ponad 5t do 10t
	t
	4,98
	
	

	25
	KNR 2-31 1502/02
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitum. środkami transp. o ład. ponad 5t do 10t (Krotność= 25) 
	t
	4,98
	
	

	
	 
	III. Elementy zabezpieczające i wykończeniowe
	
	
	
	

	26
	KNR K-01 0114/02
	Wykonanie powłoki epoksydowej na powierzchniach poziomych
	m2
	10,18
	
	

	
	
	Razem część II
	
	
	
	

	
	
	Ogółem wartość robót  (cz. I + cz. II)
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość robót brutto
	
	
	
	


…..................................................

         podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
                                                                                                                                    Wzór nr 3

…………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)


                ......................................, ..........................

    i adresem Wykonawcy


            
  miejscowość             dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dot: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że firma:.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym              
     i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub przedstawia pisemne zobowiązanie      

     innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykona
     nia zamówienia*
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić
                   ………………..................................................

         podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
Wzór nr 4

……………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)

  ......................................, ..........................

    i adresem Wykonawcy




  miejscowość             dnia

WYKAZ OSÓB

przewidzianych do wykonania zamówienia p.n.:                  

„Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

	Lp.
	Stanowisko

(funkcja)
	Imię i nazwisko
	Zakres uprawnień

 zawodowych       
	Informacja o podstawie dyspo- nowania osoby wskazanej przez Wykonawcę *

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Kierownik robót
	
	
	Pracownik własny / innych

Podmiotów **


* Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, winien przedstawić Zamawiającemu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu potwierdzenia należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 9 ppkt 3 SIWZ 
** skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy

………..................................................

         podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
Wzór nr 5

……………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)

  ......................................, ..........................

    i adresem Wykonawcy




  miejscowość             dnia

WYKAZ ROBÓT

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
 - w tym okresie 

„Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

	Lp.
	Data, miejsce i rodzaj wykonanych robót
	Zamawiający 
	Doświadczenie *

	
	
	
	Własne / innych

Podmiotów **


	
	
	
	Własne / innych

Podmiotów **


	
	
	
	Własne / innych

Podmiotów **



*  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dot. wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów, winien przedstawić Zamawiającemu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
* * skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy

                                                                                            ………………..................................................

         podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w 
     m. Malonowo 
     Lokalizacja robót:

     - droga powiatowa nr 1157Z , miejscowość Malonowo , km 4+202
     Szczegółowy zakres robót do wykonanie określa projekt budowlany,  przedmiar robót i SST  
     stanowiące załączniki do SIWZ. 

2. Warunki i wymagania Zamawiającego:

· przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami tech -

                licznymi (SST), SIWZ i warunkami zawartymi w umowie.
· Wykonawca na swój koszt opracuje i zatwierdzi projektu tymczasowej organizacji ruchu  oraz zapewni bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie tego projektu .

· Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadze- nia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .
· Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów  BHP przy  wykonywanych pracach.

· Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi które również należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót . Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

· Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST oraz winien być

                sprawny technicznie i zapewniać wysoką jakość robót.

3. Kontrola jakości robót polegać będzie na kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodno-     

    ści z normami lub aprobatami technicznymi oraz kontroli wykonania robót zgodnie 
    z    SIWZ, SST i umową).

4. Odbiory robót . zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określo- 

    nymi w umowie.

5. Okres gwarancji na w/w roboty wynosi 24 m-ce.

6. Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt.1.

Rozdział  IV

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr    /2012
W dniu ......................r. w Białogardzie pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57 , zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bolesława Stangera   -   Dyrektora ZDP
oraz

.....................................................................................................................................................,

.........................................................................., ul. ....................., zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

..........................................................................

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości do 5.000.000

EURO została zawarta umowa o następującej treści.
§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
       „Przebudowa mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów w m. Malonowo „

        w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

       1) załącznik nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

       2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta)

2.    Wykonawca oświadcza, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zawarta

        w SIWZ, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
§ 2

1. Wyroby wytworzone  w  celu zastosowania  w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  o wła- 

    ściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiek-   

    tom budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych, o  których  mowa w a rt. 5  ust.  1 pkt 1   

    ustawy  z  dnia 7  lipca  1994 r. Prawo  budowlane,  zwanej  dalej     ustawą . Prawo budowlane,  

    można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącz-          

    nie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest    okazać 
    w  stosunku  do  wskazanych  wyrobów,  dane  potwierdzające  spełnienie wymagań,  o których 
    mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  do dnia 30 września  2012 roku.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalone w oparciu

o Ofertę nie przekroczy kwoty:

netto: ....................................................................................................................... złotych

słownie: ………………………………………....................................................... złotych

plus podatek VAT  23 %: ........................................................................................ złotych

słownie: ………………………………………....................................................... złotych

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………….…………………........................ złotych

słownie: ................................................................................................................... złotych
§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o  którym  mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktury     

    VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  w  oparciu o protokół bezusterkowego odbioru robót.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jedno-  

    stek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych  wskazanych 
    w Wycenionym przedmiarze robót oraz kwoty podatku od towarów i usług  VAT.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej dorę-     

    czenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wyko    

    nawcy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku  

    bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnego z umową wykonania robót, pole             

    cać dokonywania takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wy   

    konać każde z poniższych poleceń:

    1) zmniejszyć ilość robót objętych Wycenionym przedmiarem robót;

    2) pominąć jakieś roboty;

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 7

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę Projektem tymczasowej organizacji ruchu  oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia;

2) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, 
a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym oraz  zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej 
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą wykonane na koszt Wykonawcy.
§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osób, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.
§ 10

Z strony Zamawiającego  upoważnionym w sprawie wykonania niniejszej umowy  będzie:
………………………………………………………………………………………………….

§ 11

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  w osobie: ……………………….., telefon
nr …………………………
2. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane.
§ 12

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu.
§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w § 16 ust. 5 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, liczonej za każdy dzień przerwy;

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.  Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
§ 14

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz wykonywanie robót naprawczych w okresie gwarancyjnym.
§ 15
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając  następujące dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierające:

a) zakres i lokalizację wykonanych robót;

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia;

c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

d) zestawienie ilości i wartości wykonanych robót;
2) receptury i ustalenia technologiczne;

3) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wyko-

       nanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi; 
4) deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów;

5) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art.57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b ustawy - Prawo budowlane;
6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą .
2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust 1.

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni roboczych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem rękojmi będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 i datę odbioru przed upływem rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.
§ 16
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres

    24 miesięcy.

2. Bieg  terminu  gwarancji   rozpoczyna  się  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia

    usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu gwarancji także po terminie określonym

    w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w  terminie 14 dni  od daty ich  zgłoszenia przez Za -   

    mawiającego  lub jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagraża- 

    jące bezpieczeństwu  ruchu,  a  roboty  zabezpieczające  nie zostaną  podjęte przez Wyko –

    nawcę niezwłocznie, to jest nie  później niż  3 dni od  dnia powiadomienia,  Zamawiający  

    może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 18

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

    1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 7 ust. 1

         pkt 1 lub nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu robót;

    2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, a prze-

         rwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

    3) wystąpi istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  przedmiotu umowy

        nie  leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawar-

        cia  (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych )  -  odstąpienie od umowy w takim   

        przypadku  może  nastąpić  w  terminie 30 dni  od dnia powzięcia wiadomości o powyż-

        szych okolicznościach. W  takim  przypadku  Wykonawca może żądać wyłącznie wyna -

        grodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

   4) Wykonawca  wykonuje  roboty  będące  przedmiotem umowy w sposób niezgodny z do-

       kumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego  lub   umo-

       wą;
   5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy   

       lub znacznej części tego majątku.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiają-  

    cy zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno-

    ści nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 

    30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 i mu- 

    si zawierać uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego  obciążają następujące obo -

    wiązki szczegółowe:

1) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na   

         koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie  robót;

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mo-
     gą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  umową,
     jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru  ro- 

      bót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
      z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3)Wykonawca przy udzia-

     le Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji  robót  w toku wraz z kosztorysem   

     zamiennym  według  stanu  na dzień odstąpienia.  Protokół  inwentaryzacji robót w toku  

     stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
§18

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

    brutto, o którym mowa w § 4 umowy, tj. kwotę ………. zł
2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

    przeznacza się na pokrycie roszczeń  Zamawiającego  z tytułu niewykonania lub nienależy-
    tego wykonania umowy. Jeżeli  Wykonawca  jest  jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie  

    służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
    i wysokościach jak niżej:

    a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni  od  dnia  wykonania  zamówienia i u -

        znania przez Zamawiającego za należycie  wykonane  (stwierdzone w końcowym odbio- 

        rze robót)  lub  od  dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze osta -

        tecznym,

    b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu  gwarancji  jakości.

4. Zamawiający  może  wstrzymać  się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykona-

    nia  umowy,  o  której mowa w ust 3 ppkt. b, w  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  usunął 
    w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w  §  4 umowy  

     ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l odpowiednio zostanie 

     zmieniona.
§ 19

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy po-                 

     lisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzial- 

     ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  100.000 zł.
2. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w  trakcie  realizacji  zamówienia,

    Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiają-

    cemu polisę lub inny dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia od  odpo- 

    wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 20

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisem-

nej zgody Zamawiającego.
§ 21

1. W sprawach nie  uregulowanych umową stosuje się  przepisy ustawy  -  Prawo  zamówień
     publicznych oraz Kodeksu cywilnego

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie  spory  mogące  wynikać  w  związku  z  wykonaniem umowy będą rozstrzygane

    przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

    stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta wykonawcy z dnia …………...2012 r.

           Wykonawca                                                                                   Zamawiający
PAGE  
8

