# Załącznik nr 2

# UMOWA Nr ……………………………..

(Wydzielenie terenu z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej

wraz ze sporządzeniem dokumentacji do celów projektowych)

W dniu ………………….……... w Białogardzie, pomiędzy Powiatem Białogardzkim - Starostwo                      Powiatowe w Białogardzie, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez Starostę Białogardzkiego                                        – Krzysztofa Bagińskiego i Wicestarostę Białogardzkiego – Tomasza Hyndę, a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa następującej treści:

§1.

Przedmiotem umowy jest:

- wykonanie podziału działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej nr:

- 6, 7, 8, 11, 12, 14, położonych w obrębie nr 0003 miasta Białogard,

- 211/1, 210/2, 210/3, 210/5, 210/6, 535, 531, 530/1, 525, 524, 523/3, 512/1, 511/1, 510/5, 510/3, 439, 501, 494, 493, 425/1, 419/2, 418/1, 417/1, 416/3, 416/8, 415/4, 415/3, 414/2, 411, 212/6, 212/7, 116/12, 116/10, 116/9, 212/3, 212/4, 212/10, 260/6, 225, położonych w obrębie nr 0017 – Redlino gmina Białogard, zgodnie z koncepcją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- wykonanie mapy do celów projektowych wydzielonego pasa przeznaczonego pod budowę ścieżki rowerowej.

-  wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

71355000-1 – usługi pomiarowe,

71354000-4 – usługi sporządzania map.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wyżej wymieniony przedmiot umowy, zgodnie z wymogami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

1.	Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia innej osobie bez zgody Zamawiającego.

2.	Do wykonania zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

3. 	Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie wykonywać Geodeta Powiatowy – Franciszek Herman.

§ 3.

Zamówienie wykonane zostanie w terminie do dnia 31 maja 2009 r.

§ 4.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez Strony, najpóźniej w ciągu 15 dni od daty gotowości do odbioru.

2.	Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

3.	Operat powstały w wyniku wykonania umowy będzie skompletowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostanie przekazany zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole odbioru.

4.	W przypadku wystąpienia usterek, po ich usunięciu, procedura określona w ust. 1- 3 zostanie powtórzona.

5.	W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

6.	Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca może wystawić fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5.

1.	Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletny operat techniczny i dokumenty prawno-techniczne.

§ 6.

1.	Wykonawca udziela na wykonane dzieło gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc od daty przyjęcia operatu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2.	Wykonawca zapewnia usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

3.	Zamawiający, po upływie okresu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7.

- Za wykonanie zleconej pracy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł   (słownie ………………………………………………………………………………. ,razem z podatkiem od towarów i usług - VAT).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zapłacone zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w  terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

- Podstawą do wystawienia faktury i warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dokonanie odbioru prac przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

§ 8.

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia          w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad.

- W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

4.	W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiający może:

  - wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania zamówienia – nie dłuższy niż 14 dni, zachowując prawo do kary umownej.

2)	po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć wykonanie pracy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu wykonanego zamówienia.

§ 9.

W razie zaistnienia istotnych okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.

1.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.	Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.

3.	Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia tub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Białogardzie.

§ 11.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.

§ 12.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

.............................	.............................

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

..............................