# UMOWA                   Załącznik Nr 2 do SIWZ

W dniu ……………….. w Białogardzie pomiędzy Powiatem Białogardzkim – Starostwem Powiatowym w Białogardzie ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Bagińskiego – Starostę

2. Tomasza Hyndę – Wicestarostę

a ………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez właściciela ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury               w Białogardzie, zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, które stanowią załączniki do umowy.

2. Zamawiający nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innemu wykonawcy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 31 sierpień 2009 r.

§ 3

1. Za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy cenę określoną w ofercie w kwocie ……………………………….. zł brutto.

2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po odbiorze robót budowlanych na podstawie   wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 4

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziel 3 lat gwarancji licząc od dnia odbioru robót.

§ 5

W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

1.	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie …………………………. w formie ………………………………

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje  na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                     z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	Zabezpieczenie wniesione w innej formie będzie przechowywane przez Zamawiającego.

5.	Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót.

6.	Pozostała część w wysokości 30 % zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

7.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

§ 7

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej  Strony.

2. Strony obowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej Strony                  w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia

3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie                    w  terminie, o którym mowa w ust. 2, druga Strona może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca