Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

tel. 094 312 40 07

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości do 5 150 000 euro

ZDP 6/2009

Przedmiot zamówienia:

Remont  nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z Gościno - Karlino

Lokalizacja robót: km 6+399 – 7+317. Długość odc. 0,918 km

CPV 	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy  dróg

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w  Białogardzie

(-) Bolesław Stanger

Białogard , dnia    04 września  2009 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ, składają się:

Rozdział I	Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II	Wzory dokumentów składających się na ofertę

Rozdział III	Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV	Projekt umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57,  78-200 Białogard, tel. 094-312-40-07, fax 094-312-38-21

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5.150.000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ).

# Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie remont  nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z  Gościno

- Karlino. Odcinek  gr. powiatu – Pobłocie Wielkie. Lokalizacja robót: km 6+399 – 7+317.

Długość odc. 0,918 km.

W ramach remont należy wykonać:

- oczyszczenie nawierzchni w ilości 5.429 m2

- skropienie emulsją asfaltową na powierzchni  5.429 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy  miesz. min. bitum. w ilości 363 Mg

- nawierzchnię z miesz. min. asfaltowej gr. 4 cm w ilości 5.429 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

4.  Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w try-

bie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy  
      „ Prawo zamówień publicznych”.

5.  Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powie-

rzyć podwykonawcom.

- Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót   -  od dnia przekazania placu budowy

Zakończenie robót  -  30 października 2009 r.

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień  publicz-

nych;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamó  -

wienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wyko -

nali należycie roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie  warstwy

ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na gorąco na łącznej po -

wierzchni, co najmniej  30.000  m2

d) dysponują osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią  pi –

semne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia nw. osoby - kierownikiem

budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w

specjalności drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Bukownic –

twa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow

nictwie - Dz.U. Nr 83 poz.578 z późn. zm.) lub z odpowiadającymi im ważnymi upraw

nieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącym

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7 SIWZ Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” – „nie spełnia”.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, które mają potwierdzić spełnienie warunków określonych w pkt 7 SIWZ oraz pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę :

- Oświadczenie (wg. wzoru nr 3), że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)     Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (wg wzoru nr 4).

Wykaz należy uzupełnić o następujące dokumenty potwierdzające prawo wykony -

wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wy-

mienione:

a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie;

b) zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

4)    Formularz oferty (wg wzoru nr 1);

5)    Wyceniony przedmiar robót (wg wzoru nr 2);

6)   Wykaz wykonanych robót określonych w pkt. 7 ppkt.3 SIWZ, z  podaniem ich ilości

oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających, że

roboty te zostały  wykonane należycie (według wzoru  nr 5)

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:

Romuald Tatys   -  Kierownik Działu Interwencji tel. (094) 312 40 07

Jolanta Jurkiew   – St. specjalista ds. zamówień  tel. (094) 312 40 07

Uwaga :

Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiają -

cego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia , proszeni są 
       o przesłanie krótkiej informacji faksem na. nr (094) 312 38 21 zawierającej podstawowe

dane firmy ( nazwa , adres , numer telefonu i faksu ). Wykonawcy , którzy w ten sposób

zgłoszą zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indy-

widualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np. zapytaniach , wyjaśnieniach i zmianach

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia , protestach dotyczących

SIWZ i rozstrzygnięciach dotyczących tych protestów , zwołaniu przez Zamawiającego

zebrania wszystkich wykonawców , przedłużeniu terminu składania ofert.

- Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

1)  W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum konieczne jest ustanowienie przez

wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo   repre-

zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

2) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami  pkt 9 SIWZ.

3) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawia-

jącego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek

zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę

oferty lub jej porównanie z innymi.

4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim,

drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu.

6) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś doku-

mentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

7) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wy-

konawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

8)   Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile

upoważnienie nie wynika z dokumentów określonych w pkt 9 ppkt 2.

9)  Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych

przez Wykonawcę.

10) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 9 SIWZ,

Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opa-

kowaniu:

  - opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres

Zarządu Dróg Powiatowych

ul. Szosa Połczyńska 57

78-200 Białogard

posiadające oznaczenie:

„Oferta na remont drogi pow. nr 0257Z”

Nie otwierać przed dniem     25. 09.2009 r. godz. 10.00”

  - opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi Wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez

otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie należy oznakować:

„Oferta na remont drogi pow. nr 0257Z „

15. Miejsce i termin składania ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard,

pokój nr 2

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2009r.  o godz. 9:30

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14 ppkt. 9 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: „zmiana” lub „wycofanie”.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Miejsce otwarcia ofert:

Zarząd Dróg Powiatowych,  pokój nr 2

ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2009r. o godz. 10:00 - w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.

- Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.

17.Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w wycenionym przedmiarze robót.

- Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w wycenionym przedmiarze robót.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna  zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę.

# Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:	cena	- 100%.

- Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

najniższa oferowana cena

ilość punktów  =  -----------------------------------   x 100

cena oferty badanej

# Udzielenie zamówienia:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a wykonawca zaoferował najniższą cenę.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający również zamieści

informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 5.

5)   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

została złożona tylko jedna oferta.

6)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wy

konania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozo-

stałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłan-

ki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

# 20.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofer-

# ty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu stosowną polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę w wysokości co najmniej  300.000 zł. Termin ubezpieczenia winien obejmować cały okres realizacji zamówienia.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

# 21.Zamawiający  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wniesionego według wyboru wykonawcy w jednej z form przewidzianych w art.

148 ust 1 ustawy . Prawo zamówień publicznych.

2) Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na   10% ceny całkowitej

podanej w ofercie Wykonawcy.

4)Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachu-

nek bankowy Zamawiającego nr 52 1240 3666 1111 0000 4344 7561

Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na rachu-

nek Zamawiającego.

5)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pie -

niądz musi być złożone w oryginale i wystawione na:

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57,

78-200 Białogard.

22.Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze

z wybranym wykonawcy, zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ.

23.Zmiany umowy

1) Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prze-

widuje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymie -

nionych przypadkach:

1.  Zmiany ogólne:

-  zmiana adresu/siedziby Wykonawcy/Zamawiającego;

-  zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;

-  zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót.

2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:

-  możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli ta -

kie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie terenu budowy;

b) przekazanie dokumentów budowy.

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie

/wznowienie robot ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze);

- przedłużenie procedury przetargowej;

- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.);

- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych i właścicielami nieruchomości;

- roboty dodatkowe;

- technologię wykonywania robót;

- zmiany stanu prawnego;

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

- szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne;

- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót;

- działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej;

- zmiany dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego / Wykonawcy.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy,

jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:

- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

- ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na rezygnację z części robót.

2)   Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1.Sposób inicjowania zmian:

- Zamawiający:

- wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmia -

ny;

- wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany.

- Wykonawca:

a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian

należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy,

protokół konieczności itp.) Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiającego.

24.Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

1.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnie-

nie treści SIWZ  wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem

składania ofert.

2.Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,

którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej

stronie internetowej.

3. Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ.

Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej.

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ

nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatko -

wy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

5.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia

wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację

na stronie internetowej.

25.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze (dział VI ustawy).

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

  - Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarło on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

  - Protest winien być umotywowany oraz powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie przez Zamawiającego czynności, do której był obowiązany na podstawie Ustawy, zawierać żądanie Protestującego, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  - Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

  - Uczestnikami protestu toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 5, albo do upływu terminów, o których mowa w ust. 2. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do zamawiającego, a jego kopie przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

  - Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# Zamawiający:

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w  Białogardzie

(-)  Bolesław  Stanger

Białogard, dnia 25 września 2009 r.

ROZDZIAŁ II

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

Wzór nr 1

……………………………………

pieczęć z nazwą (firmą)			                 ......................................, ................................

i adresem Wykonawcy				               	 miejscowość             dnia

Formularz oferty

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Szosa Połczyńska 57

78-200 Białogard

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości do 5 150 000 euro na wykonanie  zamówienia publicznego pn:

„Remont nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z Gościno - Karlino”

- oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto:           ........................................ zł,

słownie złotych: ..............................................................................................,

zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;

- oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia:    30 października 2009 r.

- oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 24 miesiące;

- oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:

      - przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;

      - za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Oświadczamy, że podwykonawcom zostanie powierzona niżej wymieniona część zamówienia:

...............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

Adres do korespondencji:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

fax. …………………………………

………......................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

wzór nr 2

Wyceniony przedmiar robót

Remont nawierzchni na  drodze pow. nr 0257Z Gościno - Karlino

| Poz | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierz -chni ulepszonej z bitumu | m2 | 5.429,00 |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją as -faltową | m2 | 5.429,00 |  |  |
| 4 | D-04.08.01 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową . | t | 363,00 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 | Ułożenie nawierzchni z miesz. min. asfaltowej gr. 4 cm | m2 | 5.429,00 |  |  |
|  |  | Razem wartość | x | x |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% | x | x |  |  |
|  |  | Wartość ogółem | x | x |  |  |

…..................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wzór nr 3

…………………………………

pieczęć z nazwą (firmą)			                ......................................, ..........................

i adresem Wykonawcy			            	  miejscowość             dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dot: remontu nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z  Gościno - Karlino.

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że firma:.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub przedstawia pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykona

nia zamówienia*

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

………………..................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wzór nr 4

……………………………………

pieczęć z nazwą (firmą)		  ......................................, ..........................

i adresem Wykonawcy					  miejscowość             dnia

WYKAZ OSÓB

przewidzianych do wykonania zamówienia p.n.:

„Remont nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z  Gościno - Karlino.”

| Lp. | Stanowisko (funkcja) | Imię i nazwisko | Zakres uprawnień zawodowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kierownik robót |  |  |

Uwaga: W celu potwierdzenia należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 9 ppkt 3 SIWZ

………..................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

##### Wzór Nr 5

…………………………………

pieczęć z nazwą (firmą)			                     ......................................, ..........................

i adresem Wykonawcy			            	  miejscowość             dnia

WYKAZ ROBÓT

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie

„Remont nawierzchni na drodze pow. nr 0257Z  Gościno - Karlino.”

| Lp. | Data i miejsce i rodzaj wykonanych robót | Zamawiający | Zakres (m²) |
| --- | --- | --- | --- |

………………..................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 0257Z

Gościno - Karlino

Lokalizacja robót : km 6+399 – 7+317. Długość odcinka 0,918 km.

Szczegółowy zakres robót do wykonanie określa  przedmiar robót i SST  stanowiące

załącznik do SIWZ.

2. Warunki i wymagania Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami tech -

licznymi (SST), SIWZ i warunkami zawartymi w umowie.

3. Wykonawca zapewnia prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie  z projek-

tem tymczasowej organizacji ruchu oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów  BHP przy

wykonywanych pracach.

4. Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub

aprobatami technicznymi które również należy załączyć do sprawozdania technicznego

i odbioru robót . Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

5. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST oraz winien być

sprawny technicznie i zapewniać wysoką jakość robót.

6. Kontrola jakości robót polegać będzie na kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodno-

ści z normami lub aprobatami technicznymi oraz kontroli wykonania robót zgodnie 
    z    SIWZ, SST i umową).

7. Odbiory robót . zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określo-

nymi w umowie.

8. Okres gwarancji na w/w roboty wynosi 24 m-ce.

9. Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt.1.

Rozdział  IV

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr    /2009

W dniu ......................r. w Białogardzie pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57 , zwanym dalej

Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bolesława Stangera   -   Dyrektora ZDP

oraz

.....................................................................................................................................................,

.........................................................................., ul. ....................., zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

..........................................................................

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości do 5 150 000

EURO została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

    - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

„Remont nawierzchni na  drodze pow. nr 0257Z  Gościno - Karlino”.

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

1) załącznik nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta)

2.    Wykonawca oświadcza, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zawarta

w SIWZ, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

§ 2

1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej

ustawą . Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych

objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone

do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań,

o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót: - od dnia przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót: - do dnia 30 października 2009 roku.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalone w oparciu

o Ofertę nie przekroczy kwoty:

netto: ....................................................................................................................... złotych

słownie: ………………………………………....................................................... złotych

plus podatek VAT  22 %: ........................................................................................ złotych

słownie: ………………………………………....................................................... złotych

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………….…………………........................ złotych

słownie: ................................................................................................................... złotych

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego

odbioru robót.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości

jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych

wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót oraz kwoty podatku od towarów i usług

VAT.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej

doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachu-

nek Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnego z umową wykonania robót,

polecać dokonywania takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca po-

winien wykonać każde z poniższych poleceń:

1) zmniejszyć ilość robót objętych Wycenionym przedmiarem robót;

2) pominąć jakieś roboty;

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiające-

go.

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- zapłata za wykonane i odebrane roboty;

- przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

- przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu  oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację określającą przedmiot zamówienia;

    - zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, 
a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;

    - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;

    - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

Komplet dokumentów powinien zawierać:

      - szczegółowy obmiar robót;

      - deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów.

      - Oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

§ 8

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 1 będą wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osób, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

§ 10

Z ramienia Zamawiającego Inspektorem Nadzoru działającym na terenie robót będzie:

………………………………………………………………………………………………….

§ 11

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  w osobie: ……………………….., telefon

nr …………………………

- Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w § 16 ust. 5 umowy;

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, liczonej za każdy dzień przerwy;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz wykonywanie robót naprawczych w okresie gwarancyjnym.

§ 15

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 16

            - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając  następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót;

- wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia;

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

- zestawienie ilości i wartości wykonanych robót.

- receptury i ustalenia technologiczne;

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wyko-

nanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

- deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów;

- oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art.57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b ustawy - Prawo budowlane.

            - Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń.

            - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

            - Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust 1.

            - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni roboczych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

            - Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

            - Z czynności odbioru końcowego, odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem rękojmi będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

            - Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 i datę odbioru przed upływem rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres

24 miesięcy.

2. Bieg  terminu  gwarancji   rozpoczyna  się  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu gwarancji także po terminie określonym

w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w  terminie 14 dni  od daty ich  zgłoszenia przez Zama -

wiającego  lub jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające

bezpieczeństwu  ruchu,  a  roboty  zabezpieczające  nie zostaną  podjęte przez Wykonawcę

niezwłocznie, to jest nie  później niż  3 dni od  dnia powiadomienia,  Zamawiający  może

zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 18

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  wynagrodze-

nia  brutto, o którym mowa w § 4 umowy, tj. kwotę ………… zł

2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

przeznacza się na pokrycie roszczeń  Zamawiającego  z tytułu niewykonania lub nienależy-

tego wykonania umowy. Jeżeli  Wykonawca  jest  jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie

służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
    i wysokościach jak niżej:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni  od  dnia  wykonania  zamówienia i u -

znania przez Zamawiającego za należycie  wykonane  (stwierdzone w końcowym odbio-

rze robót)  lub  od  dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze osta -

tecznym,

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu  gwarancji  jakości.

4. Zamawiający  może  wstrzymać  się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykona-

nia  umowy,  o  której mowa w ust 3 ppkt. b, w  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  usunął 
    w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w  §  4 umowy

ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l odpowiednio zostanie

zmieniona.

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 7 ust. 1

pkt 1 lub nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu robót;

2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, a prze-

rwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

3) wystąpi istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  przedmiotu umowy

nie  leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawar-

cia  (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych )  -  odstąpienie od umowy w takim

przypadku  może  nastąpić  w  terminie 30 dni  od dnia powzięcia wiadomości o powyż-

szych okolicznościach. W  takim  przypadku  Wykonawca może żądać wyłącznie wyna -

grodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

4) Wykonawca  wykonuje  roboty  będące  przedmiotem umowy w sposób niezgodny z do-

kumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego  lub   umo-

wą;

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy

lub znacznej części tego majątku.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiają-

cy zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno-

ści nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 i mu-

si zawierać uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego  obciążają następujące obo -

wiązki szczegółowe:

- Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie  robót;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mo- gą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych          umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru  ro-

bót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
      z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3)Wykonawca przy udzia-

le Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji  robót  w toku wraz z kosztorysem

zamiennym  według  stanu  na dzień odstąpienia.  Protokół  inwentaryzacji robót w toku

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 20

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy po-

lisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzial-

ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  300.000 zł.

2. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w  trakcie  realizacji  zamówienia,

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiają-

cemu polisę lub inny dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia od  odpo-

wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 21

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisem-

nej zgody Zamawiającego.

§ 22

1. W sprawach nie  uregulowanych umową stosuje się  przepisy ustawy  -  Prawo  zamówień

publicznych oraz Kodeksu cywilnego

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie  spory  mogące  wynikać  w  związku  z  wykonaniem umowy będą rozstrzygane

przez Sąd Powszechny w Koszalinie.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta wykonawcy z dnia …………...2009 r.

Wykonawca                                                                                   Zamawiający