UCHWAŁA NR XXXII/169/09

RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 18.02. 2009 r.

w sprawie podjęcia przez Powiat Białogardzki  z Miastem Białogard współdziałania  w celu realizacji partnerskiego projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego - Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość  odcinków – 2,4572 km”

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Białogardzki podejmuje współdziałanie z Miastem Białogard w celu realizacji partnerskiego projektu remontu ulic Zwycięstwa, Noskowskiego – Etap II, Kiepury oraz Nowowiejskiego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „projektem”.

2. Zakres współdziałania określa umowa partnerska zawarta przez Miasto Białogard i Powiat Białogardzki, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zakres i wartość projektu, w tym zakres i wartość części projektu realizowanych przez Miasto Białogard i Powiat Białogardzki, określi wniosek o dofinansowanie projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr XXXII/169/09

Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia18.02.2009 roku

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego - Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość  odcinków – 2,4572 km”

zawarta w Białogardzie w dniu  …………………….lutego 2009 r. pomiędzy stronami:

1. Powiatem Białogardzkim, z siedzibą w Białogardzie pod adresem:

ul. 1-go Maja 18, 78 – 200 Białogard, zwanym dalej w umowie „Powiatem Białogardzkim”, reprezentowanym przez:

- Starostę –  Krzysztofa Bagińskiego,

-Wicestarostę  – Tomasza Hynda,

a

2. Miastem Białogard, z siedzibą w Białogardzie - pod adresem:

ul. 1-go Maja 18, 78 – 200 Białogard, zwanym dalej w umowie  „Miastem Białogard”, reprezentowanym przez Burmistrza –  Stefana Strzałkowskiego,

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem niniejszej Umowy Partnerskiej jest określenie zasad udziału Stron w realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego 
- Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość  odcinków – 2,4572 km”, zwanej dalej „inwestycją”.

Zakres współpracy

§2

Strony postanawiają, iż:

1. Liderem przedmiotowej inwestycji będzie Powiat Białogardzki, który reprezentując Strony niniejszej Umowy Partnerskiej jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z realizacji inwestycji.

2. Przeprowadzenie procedury oraz udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy inwestycji oraz inżyniera kontraktu przebierać będzie w dwóch etapach

a) Miasto Białogard odpowiedzialne będzie za przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w części inwestycji obejmującej drogi gminne – ulica Noskowskiego i ulicę Kiepury oraz przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia inżyniera kontraktu dla inwestycji określonej w § .1

b)Powiat Białogardzki odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w części inwestycji obejmującej drogę powiatową nr 1172Z – ulica Piłsudskiego - Zwycięstwa, a także drogę gminną – ulica Nowowiejskiego.

3. Powiat Białogardzki przygotuje i złoży dokumentację wnioskującą o dotacje unijną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 2.1.2: Lokalna Infrastruktura Drogowa, zwany dalej Programem.

4. Powiat Białogardzki odpowiedzialny będzie za:

a/ rzeczową i finansową realizację przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej drogi powiatowej nr 1172Z  na ulicach:  Piłsudskiego - Zwycięstwa),

b/ właściwą sprawozdawczość określoną w wymaganiach dokumentacji Programu, w szczególności:

* zarządzania środkami finansowymi,

* zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięcia oraz kontroli ich wydatkowania,

* wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych z funduszy unijnych.

5. Miasto Białogard odpowiedzialne będzie za rzeczową i finansową realizację przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej dróg gminnych na ulicach: Noskowskiego, Nowowiejskiego i Kiepury.

Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia

§3

1. Strony deklarują wolę współfinansowania realizacji inwestycji w formie partnerstwa - wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji unijnej określonej w § 3 ust. 3 niniejszej umowy  z zastrzeżeniem  pkt. 5.

2. W przypadku braku uzyskania dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub nie zatwierdzeniu finansowania zadania w uchwałach budżetowych stron na rok 2009 niniejsza umowa traci moc.

3. Strony deklarują zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu oraz uruchomienie jej odpowiednio:

a/ Powiat Białogardzki w wysokości 1 526 128,62 zł

przy podziale na lata:  2010 r. – 1 526 128,62 zł.

b/ Miasto Białogard w wysokości 1 583 048,22 zł

przy podziale na lata: 2009r. – 1 091 798,71 zł,

2010r. – 491 249,51zł

4. Zapłata za wystawione faktury dokumentujące realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wymienionych w §2 ust. 4 oraz ust. 5 nastąpi zgodnie z zasadą „każdy płaci za swoją część projektu”, tj.:

Powiat Białogardzki: (51,08%)

- Dokumentacja techniczna – 51 630,01 zł.

- Zarządzanie projektem – 69 000,00 zł.

- Przebudowa drogi 1172 Z - ul. Piłsudskiego - Zwycięstwa odc. 1,757 km – 2 490 741,33 zł.

- Promocja projektu – 8 540,00 zł.

Łącznie koszty Powiatu Białogardzkiego: 2 619 911,34 zł.

Urząd Miasta ( 48,92%):

- Dokumentacja techniczna – 104 103,55 zł

- Zarządzanie projektem – 72 000,00 zł

- Budowa ul. Noskowskiego w Białogardzie II etap odc. L=131,5mb i L=51,0mb – 836 102,62 zł

- Przebudowa ul. Nowowiejskiego odc. o dł. 300,00 mb – 773 630,06 zł

- Przebudowa ul. Kiepury odc. L= 217,3mb – 709 446,92 zł

- Promocja projektu –13 420,00 zł

Łącznie koszty Miasta Białogard:  2 508 703,15 zł.

5. Miasto Białogard zobowiązuje się do pokrycia 48,92% wartości kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności inwestycji tj. 8 952,36 zł do dnia 28 lutego 2009 roku.

6. Wydatki ponoszone przez partnerów inwestycji regulowane będą z indywidualnych kont bankowych Stron niniejszej umowy.

7. Powiat Białogard przekaże Miastu Białogard refundacje otrzymaną ze środków EFRR proporcjonalnie do wkładu partnerów niniejszej umowy.

Monitoring i sprawozdawczość

§4

Partner zobowiązuje się do terminowego dostarczania do Lidera przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych dokumentów, w szczególności: faktur, rachunków, informacji rzeczowo-finansowych dotyczących działań, które są przez nich realizowane.

Inne postanowienia

§5

1. Wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi w roku 2009 dla ulic: Noskowskiego i Kiepury i w 2010 dla ulic: Piłsudskiego - Zwycięstwa i Nowowiejskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

2.  Wybór inżyniera kontraktu dla całości inwestycji nastąpi w roku 2009, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Własność majątku uzyskanego w ramach projektu

§6

1. Produkty zrealizowane w ramach inwestycji zachowają dotychczasową własność, tj.:

- droga powiatowa nr 1172Z pozostanie własnością Powiatu Białogardzkiego,

- drogi gminne (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) pozostaną własnością Miasta Białogard.

2. Odbiór poszczególnych elementów robót budowlanych będzie nadzorowany każdorazowo przez inżyniera kontraktu pełniącego również obowiązki inspektora nadzoru wyłonionego w toku postępowania przetargowego, a następnie będzie wymagał akceptacji Stron.

3. Podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie oraz utrzymanie powstałej infrastruktury drogowej przez okres 5 lat będą :

- droga powiatowa nr 1172Z – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,

- drogi gminne (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) – Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Białogard.

§7

Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszej Umowy partnerskiej.

§8

Umowę partnerską sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powiat Białogardzki                                                                                     Miasto Białogard