SPIS TREŚCI

SPIS TABEL	1

ZAŁĄCZNIKI:	3

1.Karty składowisk odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok	3

2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok 	3

1. Cel i zakres opracowania	4

2. Stan prawny	4

3. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji                 powiatowego planu gospodarki odpadami za okres kończący się      31 grudnia 2006 r.	5

4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	6

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	6

5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	28

1.1  Składowisko odpadów w Krzywopłotach gm. Karlino	28

5.1. Składowiska odpadów	28

5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	31

6. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006	31

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	52

8. Ocena systemu monitoringu	53

9. Podsumowanie	54

10. Wykorzystane materiały	56

# SPIS TABEL

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom                        unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.	6

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych                               poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.	8

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na           terenie powiatu w latach 2005-2006.	14

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych                    poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu w latach 2004-2006.	16

Tabela 5. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, na których są składowane odpady komunalne na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	28

Tabela 6. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne                 i obojętnych, na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	29

Tabela 7. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie                powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	29

Tabela 8. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów obojętnych na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.	29

Tabela 9. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji na terenie powiatu.	29

Tabela 10. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji na terenie powiatu – stan na 31 grudnia 2006 r.	30

Tabela 11. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania na terenie powiatu 	30

Tabela 12. Zestawienie nielegalnych składowisk odpadów na terenie powiatu – stan na 31 grudnia 2006 r.	30

Tabela 13 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu w latach 2004-2006.	31

Tabela 14 Realizacja na terenie powiatu w latach 2004-2006 planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  	39

Tabela 15 Przebieg procesu uchwalenia gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu 	40

Tabela 16. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu	40

Tabela 17. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej widomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	40

Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy:	40

(termin ustawowy)	40

14.04.2006 r. – 13.07.2006 r.	40

14.07.2006 r. – 31.12.2006 r.	40

Po 01.01.2007	40

MIASTO BIAŁOGARD - Zarządzenie nr 382/06 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych.	40

GMINA BIAŁOGARD - Zarządzenie nr 183/2006 z dnia 16 marca 2006 roku Wójta Gminy Białogard w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych.	41

Tabela 18. Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu 	41

Tabela 19. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	42

Tabela 20. Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbierania odpadów komunalnych w dniu 13 października 2005 r. 	43

Tabela 21. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie powiatu w latach 2004-2006	44

Tabela 22. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie powiatu w latach 2004-2006.	50

Tabela 23. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu w latach 2004-2006.	50

Tabela 24. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.	52

Tabela 25. Zestawienie wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami	53

# ZAŁĄCZNIKI:

# 1.Karty składowisk odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok

# 2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok

# 1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2006 r.

# 2. Stan prawny

Obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu                 gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia                  27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy                       o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1) zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

Ad. 1. Zmiana zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o odpadach                   doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu gospodarki. Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie                 sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji        powiatowego planu gospodarki odpadami.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy                 z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 określono, że sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada               radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca, po upływie okresu                sprawozdawczego.

Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie powiatu i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca 2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych                 innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki                 odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia                     31 grudnia 2006 r.

Powiatowy plan gospodarki odpadami został przyjęty Uchwałą nr XV/139/04 Rady Powiatu                         w Białogardzie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

# 3. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji                 powiatowego planu gospodarki odpadami za okres kończący się      31 grudnia 2006 r.

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu.

Oznacza to, że w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji             każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji                            powiatowego planu gospodarki odpadami.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami                odnosi się do zmian, które na terenie powiatu zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie                 gospodarki odpadami, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na                     środowisko,

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na                           składowiska odpadów,

e) planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów,                            niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego      planu gospodarki odpadami.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,                       z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie zostało opracowane przez firmę ALBEKO s.c. w Opolu przy udziale pracowników               Starostwa Powiatowego.

# 4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom                        unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 rok |  | 2006 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |  |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 9,170 | D5 – poza terenem gminy | 0,450 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zmieniane w sposób selektywny | 7,650 | D5 – poza terenem gminy | 5,710 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | 5 169,020 | D5 – poza terenem gminy | 4 708,920 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych | 1,500 | D5 – poza terenem gminy | 0,000 | - |
| RAZEM MIASTO BIAŁOGARD w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 5 187,340 Mg/a 0,000 Mg/a 5 187,340 Mg/a |  | 99,000 Mg/a 0,000 Mg/a 99,000 Mg/a |  |
| #### GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |  |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,750 | D5 – poza terenem gminy | 0,140 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zmieniane w sposób selektywny | 2,300 | D5 – poza terenem gminy | 2,300 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 550,710 | D5 – poza terenem gminy | 1 412,680 | D5 – poza terenem gminy |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych | 0,450 | D5 – poza terenem gminy | 0,000 | - |
| RAZEM GMINA BIAŁOGARD w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 1 556,210 Mg/a 0,000 Mg/a 1 556,210 Mg/a |  | 1514,120 Mg/a 0,000 Mg/a 1514,120 Mg/a |  |
| #### GMINA I MIASTO KARLINO |  |  |  |  |  |
| 20 | ### Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 288,000 | D5 – na terenie gminy | 1 079,000 | D5 – na terenie gminy |
| RAZEM MIASTO I GMINA KARLINO w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 288,000 Mg/a 288,000 Mg/a 0,000 Mg/a |  | 1 079,000 Mg/a 1 079,000 Mg/a 0,000 Mg/a |  |

| #### GMINA TYCHOWO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 676,000 | D5 – poza terenem gminy/poza terenem powiatu | 530,000 | D5 – poza terenem gminy/poza terenem powiatu |
| RAZEM GMINA TYCHOWO w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 676,000 Mg/a 0,000 Mg/a 676,000 Mg/a |  | 530,000 Mg/a 0,000 Mg/a 530,000 Mg/a |  |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |  |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |  |  |  |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 11,920 | D5 – na terenie powiatu | 0,590 | D5 – na terenie powiatu |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zmieniane w sposób selektywny | 9,950 | D5 – na terenie powiatu | 8,010 | D5 – na terenie powiatu |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 7 683,730 | D5 – na terenie powiatu/poza terenem powiatu | 7 730,600 | D5 – na terenie powiatu/poza terenem powiatu |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych | 1,950 | D5 – na terenie powiatu | 0,000 | - |
| RAZEM POWIAT BIAŁOGARDZKI w tym: Na terenie powiatu Poza terenem powiatu |  | 7 707,550 Mg/a 7 407,550 Mg/a 300,000 Mg/a |  | 7 739,200 Mg/a 7 539,200 M g/a 200,000 Mg/a |  |

Podsumowanie:

Odpady komunalne składowane są w większości na gminnym składowisku odpadów                                           w Krzywopłotach na terenie powiatu. Jedynie odpady z gminy Tychowo są częściowo wywożone na składowisko w Grzmiącej – znajdujące się poza terenem powiatu. Jak widać z powyższego                          zestawienia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu powiatu Białogardzkiego w 2006 roku jest większa niż w roku 2004. Spowodowane jest to z rosnącą świadomością poprawnego                                              gospodarowania odpadami (większa ilość podpisanych umów na odbiór odpadów) .

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych                               poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 rok |  | 2006 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 10 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 142,000 | D5 | 136,000 | D5 |
| 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 1,000 | D5 | 1,300 | D5 |
| RAZEM: |  | 143,000 Mg/a |  | 137,300 Mg/a |  |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |  |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 11,900 | D9 | 8,600 | D9 |
| 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 0,500 | D5 | 0,400 | D5 |
| RAZEM: |  | 12,400 Mg/a |  | 9,000 Mg/a |  |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 3,200 | D5 | 3,700 | D5 |
| 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 0,180 | D5 | 0,250 | D5 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,200 | D5 | 0,260 | D5 |
| RAZEM: |  | 3,580 Mg/a |  | 3,580 Mg/a |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 4,200 | D5 | 3,600 | D5 |
| RAZEM: |  | 4,200 Mg/a |  | 3,600 Mg/a |  |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 44,048 | D1 | 31,804 | D1 |
| RAZEM: |  | 44,048 Mg/a |  | 31,804 Mg/a |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
| 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 1,500 | D1 | 1,100 | D1 |
| 19 08 01 | Skratki | 65,200 | D5 | 56,000 | D5 |
| 18 08 02 | Zawartość piaskowników | 18,500 | D5 | 16,000 | D5 |
| RAZEM: |  | 85,200 Mg/a |  | 73,100 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  | 292,428 Mg/a |  | 258,384 Mg/a |  |
| GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 955,600 | D1 | 1362,200 | D1 |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 19542,800 | D5 | 17841,600 | D5 |
| RAZEM: |  | 20 498,400 Mg/a |  | 19 203,800 Mg/a |  |
| 10 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 9,600 | D5 | 12,600 | D5 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 69,500 | D5 | 65,900 | D5 |
| RAZEM: |  | 79,100 Mg/a |  | 78,500 Mg/a |  |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,110 | D1 | 0,116 | D1 |
| RAZEM: |  | 0,110 Mg/a |  | 0,116 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY |  | 20 577,610 Mg/a |  | 19 282,420 Mg/a |  |

| GMINA I MIASTO KARLINO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |  |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 628,500 | D5 | 654,600 | D5 |
| RAZEM: |  | 628,500Mg/a |  | 654,600 Mg/a |  |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |  |
| 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1,200 | D9 | 1,050 | D9 |
| RAZEM: |  | 1,200 Mg/a |  | 1,050 Mg/a |  |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 0,500 | D5 | 3,600 | D5 |
| RAZEM: |  | 0,500 Mg/a |  | 3,600 Mg/a |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1,600 | D5 | 1,300 | D5 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,300 | D5 | 0,400 | D5 |
| RAZEM: |  | 1,900 Mg/a |  | 1,700 Mg/a |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 133,800 | D5 | 145,200 | D5 |
| RAZEM: |  | 133,800 Mg/a |  | 145,200 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  | 765,900 Mg/a |  | 806,150 Mg/a |  |
| GMINA TYCHOWO |  |  |  |  |  |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 17,500 | D5 | 18,400 | D5 |
| RAZEM: |  | 17,500 Mg/a |  | 18,400 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  | 17,500 Mg/a |  | 18,400 Mg/a |  |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 1183,500 | D10 | 1053,600 | D10 |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 1,100 | D10 | 1,200 | D10 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 0,400 | D10 | 0,400 | D10 |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 2,600 | D9 | 2,600 | D9 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 3614,200 | D10 | 3151,900 | D10 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 336,200 | D10 | 321,210 | D10 |
| RAZEM |  | 5 138,000 Mg/a |  | 4 530,910 Mg/a |  |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 3,500 | D5 | 1,600 | D5 |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 1,200 | D5 | 1,000 | D5 |
| RAZEM |  | 4,700 Mg/a |  | 2,600 Mg/a |  |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |  |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,060 | D9 | 1,870 | D9 |
| RAZEM |  | 0,060 Mg/a |  | 1,870 Mg/a |  |
| 10 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 10 01 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 0,100 | D5 | 0,400 | D5 |
| 10 09 10 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 9,400 | D5 | 8,600 | D5 |
| 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 7,500 | D5 | 7,100 | D5 |
| 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 0,400 | D5 | 0,300 | D5 |
| RAZEM |  | 17,400 Mg/a |  | 16,400 Mg/a |  |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |  |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 84,020 | D9 | 84,300 | D9 |
| RAZEM |  | 84,020 Mg/a |  | 84,300 Mg/a |  |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4,400 | D5 | 9,100 | D5 |
| RAZEM |  | 4,400 Mg/a |  | 9,100 Mg/a |  |

| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,340 | D9 | 0,450 | D9 |
| RAZEM |  | 0,340 Mg/a |  | 0,450 Mg/a |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 0,900 | D5 | 0,600 | D5 |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 4,121 | D9 | 4,416 | D9 |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 4,800 | D5 | 3,900 | D5 |
| 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 0,014 | D5 | 0,012 | D5 |
| 16 04 03* | nne materiały wybuchowe | 6,548 | D9 | 7,684 | D9 |
| 16 04 03* | nne materiały wybuchowe | 51,509 | D9 | 62,419 | D9 |
| 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 2,888 | D9 | 9,170 | D9 |
| 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 0,100 | D9 | 0,100 | D9 |
| 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 41215,480 | D9 | 32944,250 | D9 |
| RAZEM |  | 41 286,360 Mg/a |  | 33 032,551 Mg/a |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 49,340 | D5 | 52,900 | D5 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 3,200 | D5 | 4,300 | D5 |
| 17 06 04* | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17,500 | D5 | 16,800 | D5 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 48,800 | D5 | 46,082 | D5 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 21,540 | D5 | 20,300 | D5 |
| RAZEM |  | 140,380 Mg/a |  | 140,382 Mg/a |  |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,051 | D10 | 0,295 | D10 |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 44,048 | D10 | 76,016 | D10 |
| 18 01 04* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 15,100 | D10 | 1,100 | D10 |
| RAZEM |  | 59,199 Mg/a |  | 77,411 Mg/a |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
| 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 9,010 | D5 | 5,540 | D5 |
| 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 3,480 | D9 | 940,66 | D9 |
| 19 08 01 | Skratki | 100,000 | D5 | 55,400 | D5 |
| 18 08 02 | Zawartość piaskowników | 208,000 | D5 | 145,700 | D5 |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 4555,238 | D9 | 3402,611 | D9 |
| 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 1,000 | D5 | 1,800 | D5 |
| RAZEM |  | 4 876,728 Mg/a |  | 4 551,711 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE POWIATU |  | 33 501,670 Mg/a |  | 31 886,126 Mg/a |  |

Podsumowanie:

Rodzaje i ilości odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie Powiatu Białogardzkiego i poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004-2006                 wg  powyższej tabeli praktycznie nie uległy zmianie.

Wytworzone odpady unieszkodliwiane były w większości poza terenem Powiatu Białogardzkiego.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na           terenie powiatu w latach 2005-2006.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 rok |  | 2006 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 15 | ##### Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Papier i tektura | 268,800 | R3 – poza terenem gminy | 178,000 | R3 – poza terenem gminy |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 81,800 | R5 – poza terenem gminy | 82,600 | R5 – poza terenem gminy |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 35,400 | R5 – na terenie gminy | 54,200 | R5 – na terenie gminy |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 53,000 | R14 – na terenie gminy | 5,000 | R14 – na terenie gminy |
| RAZEM MIASTO BIAŁOGARD w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 439,000 Mg/a 0,000 Mg/a 439,000 Mg/a |  | 319,800 Mg/a 0,000 Mg/a 319,800 Mg/a |  |
| GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 15 | ##### Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,430 | R5 – poza terenem gminy | 21,700 | R5 – poza terenem gminy |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 7,390 | R5 – poza terenem gminy | 3,400 | R5 – poza terenem gminy |
| RAZEM GMINA BIAŁOGARD w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 21,820 Mg/a 0,000 Mg/a 21,820 Mg/a |  | 25,100 Mg/a 0,000 Mg/a 25,100 Mg/a |  |
| #### MIASTO I GMINA KARLINO |  |  |  |  |  |
| 15 | ##### Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Papier i tektura | 4,200 | R3 – poza terenem gminy | 3,500 | R3 – poza terenem gminy |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 27,310 | R5 – poza terenem gminy | 41,740 | R5 – poza terenem gminy |

| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 41,340 | R5 – poza terenem gminy | 70,970 | R5 – poza terenem gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM MIASTO I GMINA KARLINO w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 72,850 Mg/a 0,000 Mg/a 72,850 Mg/a |  | 116,210 Mg/a 0,000 Mg/a 116,210 Mg/a |  |
| #### GMINA TYCHOWO |  |  |  |  |  |
| 15 | ##### Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,000 | R5 – poza terenem gminy | 5,500 | R5 – poza terenem gminy |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 25,000 | R5 – poza terenem gminy | 30,000 | R5 – poza terenem gminy |
| RAZEM GMINA TYCHOWO w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 29,000 Mg/a 0,000 Mg/a 29,000 Mg/a |  | 35,500 Mg/a 0,000 Mg/a 35,500 Mg/a |  |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |  |
| 15 | ##### Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Papier i tektura | 273,000 | R3 – poza terenem gminy | 181,500 | R3 – poza terenem gminy |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 127,540 | R5 – poza terenem gminy | 151,540 | R5 – poza terenem gminy |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 109,130 | R5 – poza terenem gminy | 158,570 | R5 – poza terenem gminy |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 53,000 | R14 – na terenie gminy | 5,000 | R14 – na terenie gminy |
| ##### RAZEM POWIAT BIAŁOGARDZKI w tym: Na terenie gminy Poza terenem gminy |  | 562,675 Mg/a 53,000 Mg/a 509,670 Mg/a |  | 496,610 Mg/a 5,000 Mg/a 491,610 Mg/a |  |

Podsumowanie:

W latach 2004 i 2006 zebrano podobną ilość z terenu Powiatu Białogardzkiego posegregowanych  odpadów. W 2006 roku zmalała ilość zebranych opakowań z papieru i odpadów wielkogabarytowych.

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych                    poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 rok |  | 2006 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 1,000 | R9 | 1,000 | R9 |
| RAZEM: |  | 1,000 Mg/a |  | 1,000 Mg/a |  |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |  |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | 444,000 | R9 | 354,600 | R9 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 9826,400 | R5 | 5951,700 | R5 |
| RAZEM: |  | 10 270,400 Mg/a |  | 6306,300 Mg/a |  |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 0,200 | R14 | 0,100 | R14 |
| RAZEM: |  | 0,200 Mg/a |  | 0,100 Mg/a |  |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |  |
| 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 0,420 | R9 | 0,240 | R9 |
| 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 0,420 | R9 | 0,240 | R9 |
| RAZEM: |  | 0,840 Mg/a |  | 0,480 Mg/a |  |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 136,500 | R14 | 154,600 | R14 |
| RAZEM: |  | 136,500 Mg/a |  | 154,600 Mg/a |  |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 72,700 | R4,6 | 18,400 | R4,6 |
| 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 11,600 | R4 | 15,400 | R4 |
| 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 36,100 | R1 | 29,200 | R1 |
| 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 2,600 | R14 | 3,00 | R14 |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 2,900 | R4,6 | 2,500 | R4,6 |
| RAZEM: |  | 125,900 Mg/a |  | 68,500 Mg/a |  |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |  |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,476 | R9 | 0,183 | R9 |
| RAZEM: |  | 0,476 Mg/a |  | 0,183 Mg/a |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 32,300 | R4 | 0,400 | R4 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 8,000 | R14 | 9,500 | R14 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,120 | R4 | 1,320 | R4 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,300 | R4 | 0,250 | R4 |
| RAZEM: |  | 40,720 Mg/a |  | 11,470 Mg/a |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,900 | R9 | 0,400 | R9 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,020 | R1 | 0,030 | R1 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | 0,950 | R4 | 0,800 | R4 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 0,240 | R14 | 0,098 | R14 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,300 | R14 | 0,200 | R14 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,087 | R3 | 0,0640 | R3 |
| 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 4,500 | R9 | 3,800 | R9 |
| RAZEM: |  | 6,997 Mg/a |  | 5,392 Mg/a |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 1,500 | R14 | 1,300 | R14 |
| 17 02 02 | Szkło | 1,000 | R1 | 0,800 | R1 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 2,900 | R4 | 2,600 | R4 |
| 17 04 02 | Aluminium | 0,600 | R4 | 3309,600 | R4 |
| 17 04 04 | Cynk | 0,100 | R4 | 0,200 | R4 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 2,700 | R4 | 2,400 | R4 |
| RAZEM: |  | 8,800 Mg/a |  | 3 316,900 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  | 10 591,833 Mg/a |  | 9 864,925 Mg/a |  |

| GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 02 03 | Odpadowa masa roślinna |  | 673,000 | R1 |  | 652,000 | R1 |  |  |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 90,000 | R1 |  | 95,600 | R1 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 763,000 Mg/a |  |  | 747,600 Mg/a |  |  |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 0,800 | R6 |  | 0,750 | R6 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 0,800 Mg/a |  |  | 0,750 Mg/a |  |  |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony |  | 0,400 | R4 |  | 0,400 | R4 |  |  |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne |  | 0,008 | R14 |  | 0,006 | R14 |  |  |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |  | 0,026 | R14 |  | 0,040 | R14 |  |  |
| 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |  | 0,200 | R5 |  | 0,150 | R5 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 0,634 Mg/a |  |  | 0,596 Mg/a |  |  |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |  | 1,500 | R14 |  | 1,000 | R14 |  |  |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |  | 4,900 | R14 |  | 4,300 | R14 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 6,400 Mg/a |  |  | 5,300 Mg/a |  |  |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 02 | Metale żelazne |  | 1,200 | R5 |  | 2,500 | R5 |  |  |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  | 18,500 | R5 |  | 21,000 | R5 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 19,700 Mg/a |  |  | 23,500 Mg/a |  |  |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  |  | 790,534 Mg/a |  |  | 777,746 Mg/a |  |  |  |
| GMINA KARLINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drzewa oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |  | 6394,500 | R14 |  | 8063,100 | R14 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 6394,500 Mg/a |  |  | 8063,100 Mg/a |  |  |  |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |  | 4228,000 | R14 |  | 6266,500 | R14 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 4228,000 Mg/a |  |  | 6266,500 Mg/a |  |  |  |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |  | 0,600 | R5 |  | 0,800 | R5 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 0,600 Mg/a |  |  | 0,800 Mg/a |  |  |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  | 2,400 | R1 |  | 2,300 | R1 |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 3,600 | R1 |  | 2,700 | R1 |  |  |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |  | 0,150 | R14 |  | 0,200 | R14 |  |  |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |  | 0,200 | R9 |  | 0,100 | R9 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 6,350 Mg/a |  |  | 5,300 Mg/a |  |  |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony |  | 2,500 | R14 |  | 2,000 | R14 |  |  |
| 16 01 07* | Filtry olejowe |  | 0,018 | R14 |  | 0,067 | R14 |  |  |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  | 0,062 | R4,6 |  | 0,346 | R4,6 |  |  |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |  | 0,100 | R10,14 |  | 0,300 | R10,14 |  |  |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80 |  | 3,500 | R1 |  | 2,400 | R1 |  |  |
| 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |  | 0,423 | R6 |  | 0,01 | R6 |  |  |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |  | 1,110 | R1,14 |  | 1,050 | R1,14 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 7,713 Mg/a |  |  | 6,173 Mg/a |  |  |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |  | 144,000 | R14 |  | 16,500 | R14 |  |  |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |  | 7,100 | R14 |  | 6,800 | R14 |  |  |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |  | 0,300 | R14 |  | 1,100 | R14 |  |  |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  | 142,000 | R4 |  | 120,000 | R4 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 293,400 Mg/a |  |  | 144,400 Mg/a |  |  |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  | 0,200 | R1 |  | 0,200 | R1 |  |  |
| 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |  | 1452,300 | R5 |  | 1359,100 | R5 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 1452,500 Mg/a |  |  | 1359,100 Mg/a |  |  |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE GMINY: |  |  | 12 383,063 Mg/a |  |  | 15 845,373 Mg/a |  |  |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE POWIATU: |  | 23 765,430 Mg/a |  |  | 26 488,044 Mg/a |  |  |  |  |

| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2004 rok |  | 2006 rok |  |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin |  |  |  |  |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 1,100 | R10,14 | 1,000 | R10,14 |
| RAZEM |  | 1,100 Mg/a |  | 1,000 Mg/a |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |  |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 64,800 | R10,14 | 78,400 | R10,14 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 30,600 | R10,14 | 51,300 | R10,14 |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 67,800 | R10,14 | 97,000 | R10,14 |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 3,200 | R10,14 | 3,600 | R10,14 |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 3,800 | R14 | 3,500 | R14 |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 42,130 | R14 | 39,900 | R14 |
| RAZEM |  | 212,330 Mg/a |  | 273,700 Mg/a |  |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |  |
| 03 01 04 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 3367,250 | R1 | 3923,700 | R1 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 4,500 | R1 | 10,600 | R1 |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 216,000 | R3 | 187,300 | R3 |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 323,200 | R3 | 328,900 | R3 |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 103,400 | R3 | 99,521 | R3 |
| 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 0,200 | R3 | 0,250 | R3 |
| RAZEM |  | 4 014,550 Mg/a |  | 4 550,271 Mg/a |  |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |  |  |  |  |
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 20,000 | R14 | 42,800 | R14 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 18,100 | R14 | 14,000 | R14 |
| RAZEM |  | 38,100 Mg/a |  | 56,800 Mg/a |  |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |  |
| 06 01 06 | Inne kwasy | 0,054 | R6 | 0,058 | R6 |
| RAZEM |  | 0,054 Mg/a |  | 0,058 Mg/a |  |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |  |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 1510,300 | R5 | 1343,900 | R5 |
| 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 0,360 | R9 | 0,250 | R9 |
| RAZEM |  | 1 510,360 Mg/a |  | 1 344,150 Mg/a |  |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |  |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,100 | R9 | 0,200 | R9 |
| 08 01 17 | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,700 | R9 | 0,800 | R9 |
| 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 0,400 | R9 | 0,300 | R9 |
| 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 0,010 | R14 | 0,020 | R14 |
| 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 0,010 | R14 | 0,020 | R14 |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,500 | R14 | 0,450 | R14 |
| RAZEM |  | 1,720 Mg/a |  | 1,790 Mg/a |  |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |  |
| 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 2,647 | R6 | 3,340 | R6 |
| 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 3,079 | R6 | 3,722 | R6 |
| 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 0,400 | R3,6 | 0,320 | R3,6 |
| RAZEM |  | 6,126 Mg/a |  | 7,328 Mg/a |  |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 8141,200 | R10 | 4727,600 | R10 |
| 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 132,200 | R10 | 181,000 | R10 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 4603,000 | R10 | 4539,000 | R10 |
| 10 05 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) | 2004,800 | R10,14 | 2213,500 | R10,14 |
| 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 1517,660 | R10,14 | 2242,700 | R10,14 |
| 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 19623,390 | R9 | 27944,780 | R9 |
| 10 05 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 28500,500 | R10,14 | 34861,800 | R10,14 |
| 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych | 54077,000 | R10,14 | 65451,000 | R10,14 |
| 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 3152,300 | R10,14 | 2975,600 | R10,14 |
| 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 1675,000 | R10 | 1785,200 | R10 |
| 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 12330,000 | R10 | 11320,000 | R10 |
| RAZEM |  | 135 757,050 Mg/a |  | 148 054,180 Mg/a |  |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |  |
| 11 01 05 | Kwasy trawiące | 7,500 | R6 | 7,100 | R6 |
| 11 01 06 | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 7,500 | R6 | 7,800 | R6 |
| 11 01 07 | Alkalia trawiące | 11,000 | R6 | 10,200 | R6 |
| 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 0,200 | R9 | 0,300 | R9 |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 936,070 | R9 | 912,300 | R9 |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 12,000 | R9 | 13,200 | R9 |
| 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 19,000 | R9 | 18,000 | R9 |
| 11 03 02* | Inne odpady | 0,180 | R9 | 0,200 | R9 |
| RAZEM |  | 993,450 Mg/a |  | 969,100 Mg/a |  |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |  |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 6095,700 | R4 | 6152,280 | R4 |
| 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 62,300 | R4 | 61,500 | R4 |
| 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 9,200 | R4 | 6,800 | R4 |
| 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 21,600 | R4 | 12,000 | R4 |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 2,300 | R4 | 0,800 | R4 |
| 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 8,600 | R9 | 10,680 | R9 |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 12,600 | R4 | 15,200 | R4 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 3,600 | R4 | 0,600 | R4 |
| 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 5,124 | R9 | 3,960 | R9 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 5,200 | R4 | 4,150 | R4 |
| RAZEM |  | 6 226,224 Mg/a |  | 6 267,970 Mg/a |  |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |  |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 0,480 | R9 | 0,430 | R9 |
| 13 05 08 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 76,534 | R9 | 65,505 | R9 |
| 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 0,410 | R9 | 0,320 | R9 |
| RAZEM |  | 77,424 Mg/a |  | 66,255 Mg/a |  |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |  |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,145 | R9 | 0,100 | R9 |
| RAZEM |  | 0,145 Mg/a |  | 0,100 Mg/a |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 275,900 | R3 | 594,900 | R3 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 79,200 | R5 | 111,300 | R5 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 82,100 | R1 | 75,500 | R1 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 7,200 | R4 | 7,400 | R4 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 21,200 | R5 | 20,300 | R5 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 2,156 | R1, R4,R5 | 3,293 | R1, R4,R5 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 12,364 | R1 | 24,243 | R1 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 7,000 | R1 | 10,600 | R1 |
| RAZEM |  | 487,120 Mg/a |  | 847,536 Mg/a |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 48,420 | R1 | 59,900 | R1 |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 6,500 | R14 | 9,900 | R14 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 125,600 | R14 | 132,400 | R14 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,911 | R14 | 0,582 | R14 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | 1618,352 | R4 | 1675,900 | R4 |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne | 17,900 | R4 | 16,100 | R4 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 28,300 | R5 | 1,500 | R5 |
| 16 01 20 | Szkło | 11,400 | R5 | 2,100 | R5 |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 27,100 | R14 | 135,700 | R14 |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 2,329 | R4,6 | 2,124 | R4,6 |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 2,541 | R14 | 3,598 | R14 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy - lampy fluorescencyjne | 2,374 | R14 | 1,687 | R14 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,400 | R14 | 7,600 | R14 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,800 | R14 | 0,600 | R14 |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 | 9,100 | R9 | 5,000 | R9 |
| 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,054 | R9 | 0,357 | R9 |

| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,200 | R6 | 0,300 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 42,363 | R4, R6 | 34,147 | R4, R6 |
| 16 06 02* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,055 | R4, R6 | 0,675 | R4, R6 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,350 | R4, R6 | 0,100 | R4, R6 |
| 16 11 02 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 10,780 | R10,14 | 11,500 | R10,14 |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,800 | R14 | 0,700 | R14 |
| RAZEM |  | 1 956,629 Mg/a |  | 2 098,872 Mg/a |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 51,800 | R10,14 | 887,700 | R10,14 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 0,500 | R10,14 | 0,350 | R10,14 |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 376,880 | R10,14 | 91,240 | R10,14 |
| 17 02 01 | Drewno | 13,900 | R4 | 15,800 | R4 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,200 | R4 | 0,900 | R4 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 11,700 | R4 | 14,600 | R4 |
| 17 04 02 | Aluminium | 20,800 | R4 | 20,100 | R4 |
| 17 04 03 | Ołów | 0,200 | R4 | 0,100 | R4 |
| 17 04 04 | Cynk | 1,100 | R4 | 1,200 | R4 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 21376,200 | R4 | 1909,900 | R4 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 3,100 | R4 | 2,800 | R4 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 3,000 | R4 | 6,200 | R4 |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 124,652 | R10,14 | 134,667 | R10,14 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 521,300 | R10,14 | 596,500 | R10,14 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 905,100 | R10,14 | 856,500 | R10,14 |
| RAZEM |  | 23 410,432 Mg/a |  | 4 538,557 Mg/a |  |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |
| 18 06 01* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 0,032 | R6 | 0,016 | R6 |
| 18 06 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 3,142 | R14 | 0,300 | R14 |
| RAZEM |  | 3,174 Mg/a |  | 0,316 Mg/a |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |  |
| 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 553,031 | R9 | 2279,340 | R9 |
| 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | 55,000 | R9 | 53,000 | R9 |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 51,500 | R10,14 | 45,300 | R10,14 |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 2,100 | R3 | 2,200 | R3 |
| 19 12 06 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,783 | R9 | 0,542 | R9 |
| 19 12 07* | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 543,600 | R1 | 617,5 | R1 |
| RAZEM |  | 1 206,014 Mg/a |  | 2 997,882 Mg/a |  |
| ŁĄCZNIE NA TERENIE POWIATU |  | 175 802,224 Mg/a |  | 182 268,417 Mg/a |  |

Podsumowanie:

Rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie Powiatu                  Białogardzkiego i poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006 wg powyższej tabeli  nie uległy znacznej zmianie. W roku 2006 można zaobserwować wzrost ilości powstałych                odpadów w stosunku do roku 2004. Prawie wszystkie rodzaje odpadów poddane były procesowi                     odzysku poza terenem Powiatu Białogardzkiego.

Oznaczenia do tabel 1-4

* - odpady niebezpieczne

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

D1   Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2   Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3   Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować)

D4   Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż                niebezpieczne

D6   Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*

D7   Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8   Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12                       (np. fermentacja)

D9   Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której              powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D11  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12  Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

D13  Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych                  w punktach od D1 do D12

D14  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13

D15  Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14                 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ Z ICH WYKORZYSTANIEM

R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2   Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5   Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6   Regeneracja kwasów lub zasad

R7   Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8   Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9   Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby             i ziemi

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są        wytwarzane)

R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13

# 5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

W załączniku nr 1 zamieszczono karty składowisk odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok

## 1.1  Składowisko odpadów w Krzywopłotach gm. Karlino

1.2. Składowisko odpadów w Warninie gm. Tychowo

## 5.1. Składowiska odpadów

Tabela 5. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, na których są składowane odpady komunalne na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

|  | Składowisko odpadów w Krzywopłotach |
| --- | --- |
| Załącznik nr | 1.1 str. 2 |
| Decyzja lokalizacyjna | XXXV/249/93 29.07.1993 Rada Miasta |
| Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | PJT 7351-1/94 18.02.1994 r. Burmistrz Miasta i Gminy Karlino |
| Pozwolenie na budowę | BOŚ.7351-1/94 18.02.1994 r. Burmistrz Miasta i Gminy Karlino |
| Pozwolenie na użytkowanie | BOŚ.7353-111/00 27.11.2000 r. Starosta Białogardzki |
| Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | BOŚ.7636/1/03 11.06.2003 Starosta Białogardzki |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | BOŚ.7638/3/02 23.11.2002 Starosta Białogardzki |
| Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej * | BOŚ.7638/1/02 04.02.2002 Starosta Białogardzki |
| Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej * | - |
| Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej * | - |
| Czy decyzja o dostosowaniu została wykonana? | - |
| Pozwolenie zintegrowane | Tak 14.07.2006 r. |
| Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej * | - |
| Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |

* Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Tabela 6. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne                 i obojętnych, na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych.

Tabela 7. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie                powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Tabela 8. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów obojętnych na terenie powiatu – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma czynnych składowisk odpadów obojętnych.

Tabela 9. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji na terenie powiatu.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma składowisk będących w trakcie rekultywacji. Na terenie gminy Tychowo istniało komunalne składowisko odpadów w Warninie, które nie spełniało standardów ochrony środowiska. W 2002 roku zostało wyłączone z eksploatacji, posiada zgodę Starosty Białogardzkiego na zamknięcie oraz zatwierdzoną dokumentację rekultywacji. Jednak z braku środków finansowych nie podjęto prac w kierunku jego rekultywacji.

Tabela 10. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji na terenie powiatu – stan na 31 grudnia 2006 r.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma zamkniętych składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu                     rekultywacji.

Tabela 11. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania na terenie powiatu

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma składowisk odpadów po okresie monitorowania.

Tabela 12. Zestawienie nielegalnych składowisk odpadów na terenie powiatu – stan na 31 grudnia 2006 r.

Na terenie Gminy Tychowo udało się zlikwidować jedno nielegalne składowisko – w Borzysławiu.

Na terenie Gminy Karlino zlikwidowano 5 „dzikich” wysypisk odpadów m.in. w Karlinie, Kowańczu, Krzywopłotach, Lubiechowie,                   Daszewie.

## 5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

W załączniku nr 2 zamieszczono kartę instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 rok

  - Szpital Powiatowy w Białogardzie

  - „HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa

  - Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Andrzej Nastula w Białogardzie

  - Przetwórstwo Rolne „LTZ” M. Lejchter Sp. J. Oddział w Nasutowie

  - DLH "NORDISK" Sp. z o.o. w Karlinie

  - PW "FOL-MIS" Marcin Tomaszewski w Żeleźnie

# 6. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006

Tabela 13 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie                 powiatu w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie powiatowego planu gospodarki odpadami | Powiatowy plan gospodarki odpadami został przyjęty Uchwałą nr XV/139/04 Rady Powiatu W Białogardzie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Wszystkie gminy należące do Powiatu Białogardzkiego posiadają uchwalone gminne plany gospodarki odpadami. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami przedstawiono w tabeli nr 16. |  |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2004-2006 | Utworzenie związku gmin w zakresie gospodarki odpadami | Na terenie powiatu nie utworzono związku gmin. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o., eksploatuje składowisko gminne dla trzech gmin powiatu białogardzkiego. Udziałowcami spółki są: Miasto Białogard 60%, Miasto i Gmina Karlino 22%, Gmina Białogard 18% udziału. Celem zakładu jest składowanie odpadów, zbiórka surowców wtórnych. |  |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | Każda gmina na terenie powiatu wdrożyła nowy system gospodarki odpadami. |  |
|  |  |  |  | MIASTO BIAŁOGARD – zbiórka na terenie miasta odpadów selekcjonowanych była nieodpłatna i była realizowana „u źródła”. Dotyczyła ona makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, baterii. W 2006 roku powstał miejski punkt zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego gospodarstwa domowego na terenie miasta Białogard. Na terenie miasta prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na: - organizowaniu konkursów zbiórki makulatury dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, - przeprowadzaniu akcji „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, - przeprowadzaniu akcji „Sprzątanie świata” dla dzieci z przedszkoli, młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych; - organizowaniu akcji ulotkowych w systemie ciągłym dla mieszkańców miasta pn. „Segregujemy odpady” - zbiórce opakowań plastikowych, adresowanych do szkół, świetlic wiejskich, indywidualnych osób. |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD – zbiórka na terenie gminy odpadów selekcjonowanych jest nieodpłatna i jest realizowana „u źródła”. Dotyczy ona tworzyw sztucznych, szkła. Na terenie gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na: - przeprowadzaniu akcji „Sprzątanie świata” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum; - podczas organizacji zebrań wiejskich przeprowadzono pogadankę dla mieszkańców wsi pn. „Segregujemy odpady” - zbiórce opakowań plastikowych, adresowanych do szkół, świetlic wiejskich, indywidualnych osób. |  |
|  |  | 2004-2006 |  | MIASTO I GMINA KARLINO – na terenie gminy prowadzony jest system zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dot. odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne. Na terenie gminy prowadzone są działania informacyjno edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowania odpadów organicznych we własnym zakresie – kompostownie przydomowe. Corocznie szkoły organizują akcje pn. ”Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”, Marsz ekologiczny, „Sprzątanie wokół naszych jezior i rzek”. |  |
|  |  | 2004-2006 |  | GMINA TYCHOWO - na terenie gminy rozwinięty został system zbiórki selektywnej, którym objęte zostały odpady ze szkła i plastiku. W każdej większej miejscowości ustawione zostały kontenery. Mieszkańcy korzystają z tego systemu nieodpłatnie. Jednak z uwagi na fakt, że wrzucane są tam również inne odpady firma REMONDIS przymierza się do zmiany systemu zbiórki selektywnej. Będzie się on odbywał w miejscu ich wytworzenia i będzie odpłatny. Na terenie Gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na: - organizowaniu akcji p.n. „Sprzątanie świata” - organizowaniu akcji p.n. „Dzień Ziemi” - organizowaniu w szkołach pogadanek dla młodzieży |  |
|  |  | 2006 | Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie | Przebieg procesu uchwalania gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku przedstawiono w tabeli nr 17. |  |
|  |  | 2006 | Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | Przebieg procesu określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań przedstawiono w tabeli nr 18. |  |
|  |  | 2006 | Wystąpienie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności z | Przebieg procesu występowania przedsiębiorców na prowadzenie działalności przedstawiono w tabeli nr 19. |  |
|  |  | 2005/2006 | Utworzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów pokazano w tabeli nr 20. |  |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004-2006 | Realizacja programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami. | Każda gmina na terenie powiatu przeprowadza akcje edukacyjne w celu podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | MIASTO BIAŁOGARD – pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami: - organizowali konkursy zbiórki makulatury dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, - przeprowadzili akcję „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, - przeprowadzali akcje „Sprzątanie świata” dla dzieci z przedszkoli, młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych; - zorganizowali akcję ulotkową w systemie ciągłym dla mieszkańców miasta pn. „Segregujemy odpady”. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. Krzywopłoty: - zorganizował konkurs „Zakrętka” – zbiórki opakowań plastikowych, adresowany do szkół, świetlic wiejskich, indywidualnych osób. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD – Pracownik Referatu Planowania i Rozwoju oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum w zakresie gospodarki odpadami: - przeprowadzali akcje „Sprzątanie świata” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum; - podczas organizacji zebrań wiejskich przeprowadzono pogadankę dla mieszkańców wsi pn. „Segregujemy odpady”. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. Krzywopłoty: - zorganizował konkurs „Zakrętka” - zbiórki opakowań plastikowych, adresowany do szkół, świetlic wiejskich i osób indywidualnych. |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO – na terenie gminy prowadzone są działania informacyjno edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowania odpadów organicznych we własnym zakresie – kompostownie przydomowe. Corocznie szkoły organizują akcje pn. ”Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”, Marsz ekologiczny, „Sprzątanie wokół naszych jezior i rzek”. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - na terenie Gminy Osiecznica nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie Gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na: - organizowaniu akcji p.n. „Sprzątanie świata” - organizowaniu akcji p.n. „Dzień Ziemi” - organizowaniu w szkołach pogadanek dla młodzieży |  |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004-2006 | Objęcie większości mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | MIASTO BIAŁOGARD – zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostało objętych 100 % mieszkańców od 1996 roku. Straż Miejska we współpracy z podmiotami odbierającym odpady komunalne w systemie ciągłym dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie znajdują się w ewidencji właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD - zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostało objętych 90% mieszkańców od 1997 roku. Straż Gminna we współpracy z pomiotami odbierającymi odpady komunalne dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie znajdują się w ewidencji właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne. |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO - mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Obecnie objętych jest 90% w związku z powyższym prowadzona jest akcja mająca na celu zmuszenia ich do podpisania umów na wywóz nieczystości. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - do 2007 roku zakładało się objąć 100% mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co można przyjąć za wykonane w całości. Nie oznacza to, że wszyscy mieszkańcy korzystają z tego systemu. |  |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | MIASTO BIAŁOGARD - systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta nie wdrożono ze względu na niewybudowanie kompostowni na terenie składowiska w Krzywopłotach. Na terenie miasta system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z miejskich terenów zielonych polega na przekazaniu tych odpadów na poletka osadowe oczyszczalni ścieków. Po odwirowaniu osad z oczyszczalni jest wywożony na poletka osadowe, gdzie mieszany jest z materiałem luźnym (liście, trawa) i układany w pryzmy. Tak przygotowane osady wykorzystywane są do rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD – Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze względu na niewybudowanie kompostowni na terenie składowiska w Krzywopłotach. Mieszkańcy gminy na terenie własnych posesji prowadzą kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji. Kompost wykorzystywany jest dla własnych celów. |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO - Nie wdrożono. Przeprowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną o konieczności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie własnych posesji. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - Nie wdrożono. Gmina Tychowo jest gminą wiejską w związku mieszkańcy w większości kompostują odpady ulegające biodegradacji na terenie własnych posesji. |  |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa lokalnych kompostowni odpadów | Pomimo założenia w planie gospodarki odpadami lokalizacji kompostowni na składowisku w Krzywopłotach, kompostownia nie została wybudowana. Zakłada się wykorzystanie kompostowni w Kołobrzegu w celu unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2004-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | MIASTO BIAŁOGARD - od 2003 r. odbywa się odbiór od mieszkańców miasta odpadów wielkogabarytowych. Odbiór był organizowany raz w roku, burmistrz apelował do mieszkańców miasta o wiosenne uporządkowanie nieruchomości i wystawianie odpadów metodą „wystawek”. - w 2003 r. zebrano 62 Mg, - w 2004 r. zebrano 53 Mg, - w 2005 r. zebrano 48 Mg, - w 2006 r. zebrano 5 Mg. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD - na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych z powodu braku miejsca przeznaczonego na ten cel. Mieszkańcy Gminy Białogard stosują system wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji. |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO - Na terenie gminy nie zorganizowano do tej pory zbiórki odpadów wielkogabarytowych. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - na terenie gminy nie zorganizowano do tej pory zbiórki odpadów wielkogabarytowych. |  |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu | Na terenie powiatu nie wybudowano instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych. |  |
|  |  |  |  | MIASTO BIAŁOGARD - plan gospodarki odpadami dla miasta Białogard zakładał wydzielenie na składowisku wiaty zadaszonej przeznaczonej do demontażu dostarczanych odpadów. Wiata nie została przygotowana na odbiór odpadów i od 2006 r. na terenie miasta znajduje się punkt zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy dowozem własnym bądź transportem przedsiębiorcy, który uzyskał zgodę na odbiór odpadów komunalnych dostarczają odpady wielkogabarytowe do punktu zbioru. |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2004-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | MIASTO BIAŁOGARD – na terenie miasta dla właścicieli nieruchomości usuwających odpady budowlane ze strumienia odpadów komunalnych podstawiane były pojemniki, które następnie były przyjmowane przez składowiska w Krzywopłotach. Ilość odpadów : - w 2004 r. – 236,43 Mg - w 2006 r. - 742,95 Mg. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD - na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odpady budowlane ze strumienia odpadów komunalnych częściowo wykorzystywane są na naprawę dróg dojazdowych do pól. |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO - na terenie gminy nie zorganizowano do tej pory zbiórki odpadów budowlanych. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - Na terenie gminy nie zorganizowano do tej pory zbiórki odpadów budowlanych. |  |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa zakładu recyklingu odpadów budowlanych | Na terenie powiatu nie wybudowano zakładu recyklingu odpadów budowlanych. |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2004-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków. | MIASTO BIAŁOGARD - na terenie miasta powstał punkt zbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przyjmuje bezpłatnie świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie. Mieszkańcy dowozem własnym, bądź transportem przedsiębiorcy posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych dostarczają do punktu w systemie ciągłym odpady niebezpieczne. Z punktu sprzęt jest odbierany przez organizację odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Al-Eko Świeszyno. Rodzajem selektywnego zbierania zostało objętych 100 % mieszkańców miasta. W 2006 r. miasto rozpoczęło zbiórkę baterii, które odbiera organizacja odzysku „REBA”. Na terenie miasta zostały w 14 punktach umieszczone pojemniki na baterie, gdzie po ich zapełnieniu zostają wywiezione przez operatora. |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  | 2004-2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD - na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, żużyte baterie, świetlówki). |  |
|  |  |  |  | MIASTO I GMINA KARLINO - na terenie Gminy zostały ustawione pojemniki na zbiór odpadów niebezpiecznych. Pojemniki na przeterminowane leki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Koszalińska 25, 78-230 Karlino oraz w miejskiej aptece w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II. Pojemnik na baterie ustawiony został w sklepie - Dom Towarowy przy ul. Koszalińskiej 40 w Karlinie. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO - na terenie gminy nie zorganizowano do tej pory zbiórki odpadów niebezpiecznych. |  |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2003-2006 | Miejski punkt zbioru odpadów niebezpiecznych. | W planie gospodarki odpadami na składowisku odpadów w Krzywopłotach zaplanowano budowę obiektu gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych. |  |
| 13. | Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów | 2004-2006 | Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” | Na terenie wszystkich gmin likwidacja „dzikich” wysypisk prowadzona jest na bieżąco. Na terenie gminy Karlino zlikwidowano 5 „dzikich” składowisk odpadów m.in. w Karlinie, Kowańczu, Krzywopłotach, Lubiechowie, Daszewie. Na terenie Gminy Tychowo udało się zlikwidować jedno nielegalne składowisko – w Borzysławiu. |  |
| 14. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2004-2006 | Rozbudowa składowiska odpadów | Obecnie Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów spółka z o.o. jest na etapie „Opracowania projektu inwestycyjnego na przebudowę składowiska odpadów komunalnych w Krzywopłotach”. |  |
| 15. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. |  |  | Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie ma składowisk będących w trakcie rekultywacji. Na terenie gminy Tychowo istniało komunalne składowisko odpadów w Warninie, które nie spełniało standardów ochrony środowiska. W 2002 roku zostało wyłączone z eksploatacji, posiada zgodę Starosty Białogardzkiego na zamknięcie oraz zatwierdzoną dokumentację rekultywacji. Jednak z braku środków finansowych nie podjęto prac w kierunku jego rekultywacji. |  |

Tabela 14 Realizacja na terenie powiatu w latach 2004-2006 planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany rok realizacji | Faktyczny rok realizacji | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Warninie |  |  | Starosta Białogardzki wydał decyzję na zamknięcie składowiska odpadów w Warninie z dnia 6 grudnia 2002 r. |  |

Tabela 15 Przebieg procesu uchwalenia gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu

| do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. – 31.12.2004 r. | 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. | 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GMINA TYCHOWO - Uchwała Nr XVIII/188/04 Rady Gminy Tychowo z dnia 31 sierpnia 2004 r. | MIASTO BIAŁOGARD – Uchwała Nr XXX/282/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 maja 2005 r. | GMINA BIAŁOGARD – Uchwała Nr XXXVIII/263/06 Rady Gminy w Białogardzie z dnia 26 kwietnia 2006 r. |
|  |  | MIASTO I GMINA KARLINO – Uchwała Rady Miasta i Gminy Karlino Nr XLI/296/05 z dnia 19 sierpnia 2005r |  |

Tabela 16. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do 13.01.2006 r. (termin ustawowy) | 14.01.2006 r. – 13.04.2006 r. | 14.04.2006 r. – 31.12.2006 r. | Po 01.01.2007 |
| GMINA TYCHOWO – Uchwała XV/306/05 z 30 grudnia 2005 r. | MIASTO BIAŁOGARD – Uchwała Rady Miejskiej Białogardu Nr XXXIX/355/06 z dnia 15 marca 2006 r. | GMINA BIAŁOGARD – Uchwała Rady Gminy w Białogardzie Nr XXXVIII/264/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku |  |
|  |  | MIASTO I GMINA KARLINO – Uchwała Rady Miejskiej w Karlinie Nr LV/441/06 z dnia 20 lipca 2006roku |  |

Tabela 17. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej widomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 r. – 13.07.2006 r. | 14.07.2006 r. – 31.12.2006 r. | Po 01.01.2007 |
| MIASTO BIAŁOGARD - Zarządzenie nr 382/06 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych. |  |  |  |
| GMINA BIAŁOGARD - Zarządzenie nr 183/2006 z dnia 16 marca 2006 roku Wójta Gminy Białogard w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych. |  |  |  |

Tabela 18. Przebieg procesu występowania przez przedsiębiorców z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwa gminy | Liczba przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości nowych wymagań jakie powinni spełnić | Liczba przedsiębiorców, którzy wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości nowych wymagań jakie powinni spełnić | Liczba przedsiębiorców, którzy nie wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia | Liczba zezwoleń wygaszonych z urzędu zgodnie z 45oz. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Białogard | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie - Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie - Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie - Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie - Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino |  |  |  |

| Gmina Białogard | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. - Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. - Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto i Gmina Karlino | - Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, - „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar | - Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, - „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar |  |  |  |
| Gmina Tychowo | - REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice - ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie | - REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice - ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie |  |  |  |

Tabela 19. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 r. – 13.07.2006 r. | 14.07.2006 r. – 31.12.2006 r. |
| WSZYSTKIE GMINY Z POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO – Do 15 dnia każdego miesiąca przekazywane są wykazy z zawartych umów , umów z którymi dana spółka umowy rozwiązała i które umowy wygasły. |  |  |

Tabela 20. Przebieg procesu przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbierania odpadów komunalnych w dniu 13 października 2005 r.

| Nazwa gminy | Liczba przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy do dnia 13 listopada 2005 r. przekazali wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi mieli zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych w dniu 13 października 2005 r. | Liczba przedsiębiorców, którzy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Białogard | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie - Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie - Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie - Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie - Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie - Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie - Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino |
| Gmina Białogard | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. - Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. - Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach | - Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. - Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach |
| Miasto i Gmina Karlino | - Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, Krzywopłoty 18,78-230 Karlino, - Zakład Wywozu Nieczystości S.C. „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar, 78-200 Białogard | - Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, Krzywopłoty 18,78-230 Karlino, - Zakład Wywozu Nieczystości S.C. „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar, 78-200 Białogard | - Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, Krzywopłoty 18,78-230 Karlino, - Zakład Wywozu Nieczystości S.C. „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar, 78-200 Białogard |
| Gmina Tychowo | - REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice - ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie | - REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice - ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie | - REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice - ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie |

Tabela 21. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie powiatu w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2006 | Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. | MIASTO BIAŁOGARD – na terenie miasta była zorganizowana gospodarka odpadami opakowaniowymi. W 2004 r. zebrano: - 268,8 Mg makulatury w konkursie zbioru makulatury, - 81,8 Mg tworzyw sztucznych, - 35,4 Mg szkła. W 2005 r. zebrano: - 207,95 Mg makulatury w konkursie zbioru makulatury, - 88,9 Mg tworzyw sztucznych, - 41,7 Mg szkła. W 2006 r. zebrano: - 178 Mg makulatury w konkursie zbioru makulatury, - 82,6 Mg tworzyw sztucznych, - 54,2 Mg szkła. |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD – zbiórka na terenie gminy odpadów selekcjonowanych jest nieodpłatna i jest realizowana „u źródła”. Dotyczy ona tworzyw sztucznych, szkła. Na terenie gminy Białogard była zorganizowana gospodarka odpadami opakowaniowymi. W 2004 r. zebrano : - opakowania z tworzyw sztucznych – 14,43 Mg - opakowania ze szkła – 7,39 Mg W 2005r. zebrano - opakowania z tworzyw sztucznych – 17,8 Mg - opakowania ze szkła – 2,95 Mg W 2006 r. zebrano: - opakowania z tworzyw sztucznych – 21,7 Mg - opakowania ze szkła – 3,4 Mg |  |
|  |  |  |  | GMINA I MIAST KARLINO – na terenie gminy prowadzony jest system zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dot. odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne. W 2006 r. zebrano: - opakowania ze szkła – 71,1 Mg, - opakowania z papieru – 3,48 Mg, - opakowania z tworzyw sztucznych – 41,74 Mg. |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO – na terenie gminy rozwinięty został system zbiórki selektywnej, którym objęte zostały odpady ze szkła i plastiku. W każdej większej miejscowości ustawione zostały kontenery. Mieszkańcy korzystają z tego systemu nieodpłatnie. Jednak z uwagi na fakt, że wrzucane są tam również inne odpady firma REMONDIS przymierza się do zmiany systemu zbiórki selektywnej. Będzie się on odbywał w miejscu ich wytworzenia i będzie odpłatny. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w: - 2004 roku: - opakowania z tworzyw sztucznych – 4,000 Mg/a - opakowania szklane – 25,000 Mg/a - 2006 roku: - opakowania z tworzyw sztucznych – 5,500 Mg/a - opakowania szklane – 30,000 Mg/a |  |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003 -2006 |  | MIASTO BIAŁOGARD – na terenie miasta istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Systematyczny rozwój selektywnego zbioru odpadów opakowaniowych jest realizowany poprzez sieć pojemników rozmieszczonych na terenie miasta oraz zbiórkę akcyjną makulatury, bezpojemnikową na terenie szkół. Ilość pojemników do selektywnej zbiórki: Makulatura – 5 szt. – 1 100 l – 1 szt. 6 500 l – 4 szt., Szkło - 25 szt. – 1 100 l, Tworzywa sztuczne – 200 szt. - 1 000 l. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są własnością przedsiębiorstw posiadających uprawnienie do odbioru odpadów i są umieszczane na nieruchomościach wielolokalowych. Natomiast na nieruchomościach jednolokalowych do selektywnej zbiórki odpadów są przekazywane przez przedsiębiorców worki foliowe lub pojemniki. W 2004 roku miasto podpisało umowę z Organizacją Odzysku Spółką Akcyjną „RekoPol” w celu wspomagania finansowego selektywnej zbiórki odpadów. |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD - na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Systematyczny rozwój selektywnego zbioru odpadów opakowaniowych jest realizowany poprzez sieć pojemników rozmieszczanych na terenie gminy. Ilość pojemników do ww zbiórki: - tworzywa sztuczne – 83 szt. – 1 000 l - szkło 52 szt. – 1 100 l Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są własnością gminy oraz przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do odbioru odpadów i są umieszczane w pobliżu sklepów wiejskich. |  |
|  |  |  |  | GMINA I MIASTO KARLINO – na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. W zabudowie zbiorowej: 15 - pojemników na makulaturę, 37 -pojemników na szkło, 46 -pojemników na plastik |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO – na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003-2014 |  | Transport odpadów opakowaniowych we wszystkich gminach zlecany jest firmom zewnętrznym |  |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2004-2006 |  | Każda gmina na terenie powiatu przeprowadza akcje edukacyjne w celu podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. |  |
|  |  |  |  | MIASTO BIAŁOGARD – pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami: - organizowali konkursy zbiórki makulatury dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, - akcja ulotkowa w systemie ciągłym dla mieszkańców miasta pn. „Segregujemy odpady”; Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. Krzywopłoty: - zorganizował konkurs „Zakrętka” – zbiórki opakowań plastikowych, adresowany do szkół, świetlic wiejskich, indywidualnych osób. |  |
|  |  |  |  | GMINA BIAŁOGARD – na terenie gminy realizowano działania edukacyjno-informacyjne podczas organizacji zebrań wiejskich z mieszkańcami pn. „Segregujemy odpady”. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Krzywopłotach zorganizował konkurs „Zakrętka” zbiórki opakowań plastikowych, adresowany do szkół, świetlic wiejskich. |  |
|  |  |  |  | ###### GMINA I MIASTO KARLINO - w szkołach i przedszkolach prowadzone są działania mające na celu przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska między innymi organizowany jest powiatowy konkurs „Zakrętka” – zbiór opakowań plastikowych. Organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Gmina Rąbino |  |
|  |  |  |  | GMINA TYCHOWO – na terenie Gminy Osiecznica nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie Gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na: - organizowaniu akcji p.n. „Sprzątanie świata” - organizowaniu akcji p.n. „Dzień Ziemi” - organizowaniu w szkołach pogadanek dla młodzieży |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2004-2006 |  | Gminne plany gospodarki odpadami opakowaniowymi we wszystkich gminach zawarte są w Planach Gospodarki Odpadami |  |

Tabela 22. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2004-2006 | Zbieranie informacji na temat gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach | W Starostwie Powiatowym oraz w gminach przechowywane są informacje, decyzje oraz pozwolenia na wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i gromadzenie odpadów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu. Do Starostwa przekazywane są również informacje o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów przez przedsiębiorców. |  |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstałych w sektorze MŚP. | Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, we własnym zakresie zajmują się organizacją wytwarzanymi odpadami wskutek prowadzonej działalności. |  |

Tabela 23. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2004-2006 |  | Każda gmina na terenie powiatu przeprowadza akcje edukacyjne w celu podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. |  |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2004-2006 |  | Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie wdrożono zbiorki odpadów niebezpiecznych. Działania w tym kierunku podjęło tylko Miasto Białogard. |  |
|  |  |  |  | MIASTO BIAŁOGARD – Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Białogard miejski punkt zbioru odpadów niebezpiecznych miał być zorganizowany na terenie składowiska w Krzywopłotach. Ponieważ składowisko nie było przygotowane na budowę takiego punktu to na terenie miasta powstał punkt zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |  |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2004-2006 | Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | Na terenie powiatu nie wybudowano zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wojewoda Zachodniopomorski wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie spalarni odpadów medycznych. Zezwolenie ważne jest do 31 grudnia 2011 r. |  |

# 7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 24. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |
| 1. | Selektywna zbiórka odpadów – tworzyw sztucznych, szkła, wielkogabarytowych. | 152 000,00 | 170 000,00 | Budżet miasta |
| 2. | Edukacja ekologiczna | 50 000,00 | 36 000,00 | Budżet miasta, MFOSiGW |
| GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |
| 3. | - | b.k. | b.k. |  |
| GMINA TYCHOWO |  |  |  |  |
| 4. | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych łącznie z nakładami inwestycyjnymi | 456 520,00 | b.k. | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| 5. | Zamknięcie, rekultywacja i monitoring składowiska w Warninie | 303 000,00 | b.k. | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| 6. | Likwidacja dzikich składowisk | 15 000,00 | b.k. | Środki własne, fundusze gminne |
| 7. | Edukacja | 6 000,00 | 14 280,00 | Środki własne, fundusze gminne |
| MIASTO I GMINA KARLINO |  |  |  |  |
| 8. | - | b.k. | b.k. |  |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |
| 9. | Budowa kompostowni w Krzywopłotach I etap | 2 500 000,00 | b.k. | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| 10. | Dobudowa II kwatery składowania w Krzywopłotach | 350 000,00 | b.k. | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| Razem |  | 3 832 520,00 | 220 280,00 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |
| MIASTO BIAŁOGARD |  |  |  |  |
| 1. | Konkurs zbiórki makulatury | - | 8 345,00 | MFOSiGW |
| GMINA BIAŁOGARD |  |  |  |  |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów – tworzyw sztucznych, szkła | 83 366,00 | 83 366,00 | Budżet gminy |

| MIASTO I GMINA KARLINO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | - | b.k. | b.k. |  |
| GMINA TYCHOWO |  |  |  |  |
| 4. | Selektywna zbiórka odpadów | 161 400,00 | 15 250,00 | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |
| 5. | Rozbudowa systemu selektywnego zbioru odpadów | 795 000,00 | - |  |
| Razem |  | 1 039 766,00 | 98 616,00 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |
| POWIAT BIAŁOGARDZKI |  |  |  |  |
| 1. | GPZON Wariant I Wariant II | 602 000,00 400 000,00 | - | Środki własne, fundusze gminne i powiatowe oraz środki pomocowe |
| Razem |  | 602 000,00 400 000,00 | - |  |
| SUMA (I+II+III) |  | 5 474 286,00 5 272 286,00 | 318 896,00 |  |

# 8. Ocena systemu monitoringu

Tabela 25. Zestawienie wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2004 | Przewidywana wartość wskaźnika na koniec 2006 r. | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów [Mg/rok] | 7 707,550 | 12 794,000 | 7 739,200 |
| 2. | Ilość odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców [kg/mieszkańca/rok] | 148 | 246 | 150 |
| 3. | Ilość zebranych z segregacji odpadów komunalnych [Mg/rok]: - makulatura - tworzywa sztuczne - szkło | 273,000 127,540 109,130 | 454,000 365,000 672,000 | 181,500 151,540 158,570 |
| 4. | Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych [Mg/rok] | 53,000 | 100,000 | 5,000 |
| 5. | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych [Mg/rok] | 0,000 | 10,000 | b.d. |
| 6. | Ilość zebranych odpadów budowlanych [Mg/rok] | 236,430 | 80,000 | 742,950 |

Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu Białogardzkiego zostało opracowane w sierpniu 2007 roku na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białogardzie w związku z wymaganiami ustawy o odpadach w zakresie sprawozdawczości (art.14 ust.13) a w szczególności ustawy                   z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw                       (Dz. U. Nr 175/05 poz.1458), w oparciu o Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Okres sprawozdawczy obejmuje lata 2004 i 2006, a jako porównanie służą dane z okresu 2003-2004.

Celem sprawozdania z realizacji planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu, ocena realizacji zadań i osiągnięcia celów przyjętych do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami oraz przedstawienie rekomendacji względem działań zmierzających do przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu pod kątem spełnienia standardów prawnych.

Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie Powiatu Białogardzkiego można stwierdzić, że                   w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować część wyznaczonych zadań. Główną przyczyną był fakt opóźnienia uchwalenia gminnych planów gospodarki odpadami. Spowodowało to, że okres od terminu uchwalenia planów do daty opracowania sprawozdania był zbyt krótki na pełną realizację                           wyznaczonych zadań. Planowane zmiany w funkcjonowaniu systemu poza znacznymi nakładami               wymagają także działań organizacyjnych pozwalających na przygotowanie ich do realizacji. Działania te w większości nie zostały wykonane lub zakończone. Do zadań, które w sposób najpełniejszy zostało zrealizowane jest uzupełnianie systemu zbiórki odpadów zmieszanych oraz rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów. W okresie sprawozdawczym zakupiono znaczną ilość pojemników do zbiórki                   odpadów, a także nowy sprzęt mający obsługiwać uzupełniany system. Należy podkreślić, że                       jednocześnie skuteczność egzekwowania obowiązku posiadania przez właścicieli nieruchomości     podpisanych umów na wywożenie odpadów. Zostały także w większości wykonane zadania związane z obowiązkiem dostosowywania do obowiązującego prawa – uchwalenie regulaminu czystości                  i porządku w gminach należących do Powiatu Białogardzkiego.

# 9. Podsumowanie

- Zaplanowane zadania w „Planie  gospodarki odpadami dla Powiatu Białogardzkiego” na lata 2004-2006 zostały prawie całkowicie zrealizowane. Realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Powiatu Białogardzkiego prowadzona jest dobrze.

- Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin należących do powiatu prężnie prowadzona jest edukacja ekologiczna.

- Jednak podjęte działania spowodowały wzrost ilości odpadów zbieranych od mieszkańców co świadczy o tym, że coraz mniej odpadów jest przez nich zagospodarowywana w sposób               niewłaściwy (np. spalanie w piecach, wyrzucanie na tzw. dzikie wysypiska it.).

- Odpady z terenu powiatu Białogardzkiego są w większości składowane na terenie składowiska w Krzywopłotach. Składowiskiem zarządza spółka z o.o. Zakład Składowania                               i Unieszkodliwiania Odpadów. Składowisko zostało zmodernizowane i oddane do eksploatacji w roku 1995 i spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej w tym krajowe, w szczególności - ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

- Część odpadów zbierana była selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura).                  Również niektórzy mieszkańcy wykorzystywali odpady organiczne w gospodarstwie                      (kompostowanie, karmienie zwierząt).

- Pomimo założenia w planie gospodarki odpadami  lokalizacji kompostowni na składowisku             w Krzywopłotach, kompostownia nie została wybudowana. Zakłada się wykorzystanie                         kompostowni w Kołobrzegu w celu unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających                        biodegradacji.

- Należy rozpocząć prowadzenie kampanii rzecz intensyfikacji kompostowania odpadów                      ulegających biodegradacji na posesjach. Przy braku odpowiedniej instalacji jest to jeden ze                      sposobów zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, co wymagane jest przez krajowe prawo.

- Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, przeterminowane lekarstwa, chemikalia używane                 w gospodarstwach domowych, świetlówki itp. odpady stanowią poważne zagrożenie dla               środowiska. Na terenie Miasta Białogard powstał punkt zbioru sprzętu elektrycznego                            i elektronicznego, który przyjmuje bezpłatnie świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny                        i elektroniczny, baterie. Na terenie Gminy i Miasta Karlino zostały ustawione pojemniki na zbiór odpadów niebezpiecznych.

- Mały udział odpadów odzyskiwanych (brak segregacji odpadów biodegradowalnych,                         niebezpiecznych) spowodował, że w roku 2006 ok. 95% masy odpadów była składowana.                  Jeśli tendencja ta się utrzyma, to przy drastycznym wzroście opłat środowiskowych z tytułu składowania (75 zł/Mg od stycznia 2008 r., przy ok. 15 zł aktualnie), bardzo znacznie wzrośnie opłata dla mieszkańców powiatu.

- W kolejnych latach zamierza się dokończenie realizacji zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni.

- Na terenie gmin planuje się rozszerzenie punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego                   i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, baterie, akumulatory,                   telewizory, monitory, komputery, radioodbiorniki, żelazka.

- Odpady budowlane, gruz budowlany wykorzystywane są  na terenie składowisk odpadów jako warstwa przysypowa odpadów i do utwardzania terenu.

- System prawny dotyczący gospodarowania odpadami obowiązujący w latach 2004 – 2006               nie dawał dostatecznych narzędzi samorządowi gminnemu do egzekwowania od przedsiębiorców obowiązków w zakresie prowadzenia przez nich odzysku odpadów mających wartość               surowcową (tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale) oraz ograniczania ilości odpadów                      ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie w zakresie, jaki ustalał                 krajowy plan gospodarki odpadami oraz plany niższego rzędu.

- Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym gospodarowania odpadami,                     dopiero w roku 2007 możliwe będzie rozliczenie przedsiębiorców zbierających odpady                          z obowiązków, jakie wynikają dla nich z posiadanych zezwoleń na odbieranie odpadów                       komunalnych od mieszkańców.

- Uwzględniając możliwości finansowania zadań należy stwierdzić,  że zadania ujęte w planie oraz w planie wyższego szczebla realizowane są dobrze. Jedynie strefa uzgodnień                          obejmująca obowiązki Zarządu Województwa wymaga skoordynowania w takim stopniu by zadania realizowane przez powiat mogłyby być w pełni kompatybilne z ich planem.

- Dalsze doskonalenie  zadań  zostanie określone podczas aktualizacji planu, którego                         konieczność wykonania przewiduje się na rok 2007.

# 10. Wykorzystane materiały

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,                 poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r.                Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.                 Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180,                 poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008)

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy                       o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196,                      z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz  z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów                gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333)

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych             (Dz.U. Nr 152, poz. 1737)

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu                    dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami                   (Dz.U. Nr 152, poz. 1738)

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

10) Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu                     gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

11) Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Środowiska, maj 2006 r.