STAROSTWO POWIATOWE

W BIAŁOGARDZIE

Raport z wykonania

Programu ochrony środowiska

dla Powiatu Białogardzkiego

za lata 2009-2010

Białogard, 2011 rok

SPIS TREŚCI

| 1. Wprowadzenie | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Cel i zakres opracowania | 3 |
| 1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z Programu ochrony środowiska | 3 |
| 1.3. Organ, któremu zostanie przedłożone sprawozdanie | 4 |
| 2. Realizacja poszczególnych zadań własnych gmin, zawartych w Programie ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego | 4 |
| 2.1. Miasto Białogard | 4 |
| 2.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 4 |
| 2.1.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej | 4 |
| 2.1.1.2. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej | 5 |
| 2.1.1.3. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych | 5 |
| 2.1.2. Gospodarka odpadami | 6 |
| 2.1.2.1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 6 |
| 2.1.2.2. Odpady niebezpieczne | 6 |
| 2.1.2.3. Wyroby zawierające azbest | 7 |
| 2.1.3. Klimat akustyczny | 7 |
| 2.1.3.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej | 7 |
| 2.2. Gmina Białogard | 11 |
| 2.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 11 |
| 2.2.1.1. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej | 12 |
| 2.2.1.2. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych | 12 |
| 2.2.2. Gospodarka odpadami | 13 |
| 2.2.2.1. Zbiórka odpadów komunalnych | 13 |
| 2.2.2.2. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne | 14 |
| 2.2.2.3. Wyroby zawierające azbest | 15 |
| 2.3. Gmina Tychowo | 15 |
| 2.3.1. Gospodarka ściekowa | 15 |
| 2.3.1.1. Utrzymanie rowów melioracyjnych | 16 |
| 2.3.1.2. Budowa kanalizacji deszczowej | 16 |
| 2.3.2. Gospodarka odpadami | 17 |
| 2.3.2.1. Dzikie wysypiska śmieci oraz rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci w Warninie | 17 |
| 2.3.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych | 17 |
| 2.3.2.3. Utylizacja wyrobów zawierających azbest | 17 |
| 2.3.2.4. Edukacja ekologiczna | 18 |
| 2.4. Miasto i Gmina Karlino | 18 |
| 2.4.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 18 |
| 2.4.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej | 19 |
| 2.4.2. Gospodarka odpadami | 19 |
| 2.4.2.1. Dzikie wysypiska śmieci | 19 |
| 2.4.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych | 19 |
| 2.4.2.3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 20 |
| 2.4.2.4. Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest | 20 |
| 3. Edukacja ekologiczna | 21 |
| 3.1. Miasto Białogard | 21 |
| 3.1.1. Konkursy | 21 |
| 3.2. Gmina Białogard | 21 |
| 3.3. Gmina Tychowo | 21 |
| 3.4. Miasto i Gmina Karlino | 21 |
| 4. Podsumowanie | 22 |

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres opracowania

Program Ochrony Środowiska pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem. Z punktu widzenia władz Powiatu jest on instrumentem koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska, ponieważ proces zarządzania środowiskiem leży w gestii władz lokalnych. Ze względu na to, że zarządzanie Programem wymaga ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, a także zorganizowania struktury jego działania i systemu monitoringu, konieczna jest spójna koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpraca z pozostałymi partnerami.

Zarządzanie środowiskiem obejmuje zestaw narzędzi i instrumentów realizacji Programu, które są integralnie związane z kompetencjami oraz możliwościami realizacji zadań ochrony środowiska przez lokalny samorząd.

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego jest przedstawieniem stanu wykonania zadań wyznaczonych w harmonogramie planowanych przedsięwzięć na lata 2009-2010.

Zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w powiatowym programie ochrony środowiska.

Przedstawione, w raporcie zagadnienia zostały określone dla poszczególnych działów tematycznych tj. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. Dlatego też założono, że analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z Programu ochrony środowiska

Niniejszy raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Raport jest oceną realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białogardzkiego” przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Białogardzie NR XV/139/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białogardzkiego została przyjęta uchwałą Nr XVI/104/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 stycznia 2008 r., zmienioną uchwałą                                nr XVIII/116/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r.

1.3. Organ, któremu zostanie przedłożone sprawozdanie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,                poz. 150, ze zm.) z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się radzie powiatu.

2. Realizacja poszczególnych zadań własnych gmin, zawartych w Programie ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego

2.1. Miasto Białogard

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard został uchwalony przez Radę Miejską Białogardu w dniu 24 maja 2005 r. - Uchwała Nr XXX /282/05 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białogard.

Program opracowany został na lata 2004-2007 w zakresie działań krótkoterminowych oraz na lata 2007-2015 w zakresie działań długoterminowych.

Program opracowany został na lata 2004-2007 w zakresie działań krótkoterminowych                oraz na lata 2007-2015 w zakresie działań długoterminowych.

Raport z wykonania zadań określonych w programie dotyczy lat 2009-2010.

2.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa

2.1.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w roku 2010 realizował zadanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu”.

W ramach tego zadania w granicach administracyjnych miasta Białogard rozpoczęła się odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie oraz modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie.

Miasto Białogard nie uczestniczy w finansowaniu tego zadania.

W celu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowano i finansowano z budżetu miasta                        w 2010 r. roboty polegające na podwyższeniu nasypów przeciwpowodziowych położone przy rzece Leśnicy,  przy ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku ok. 182 m oraz dokonano naprawy przerwanego na odcinku ok. 20 m nasypu przy rzece Parsęcie w rejonie ulicy Kisielice Duże.

2.1.1.2. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej

Zestawienie ilościowe przedsięwzięć zrealizowanych na terenie miasta Białogard 
w zakresie gospodarki wodnej:

- budowa sieci wodociągowej, w ulicach:  1-go Maja, Baczyńskiego, Zamoyskiego,      Mickiewicza, Nadbrzeżna, Sobieskiego, Słowińska, Wodna, Obryckiego–Energetyków,      Mestwina boczna, Truskawkowa i Konopackiej o łącznej długości 3.788,81 m,

- wwymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w ulicach: Kochanowskiego, Poetów,      Dąbrowszczaków, Kochanowskiego, Przechodnia, Czeska, Chopina, Sienkiewicza, Obotrytów, Wojska Polskiego, Płowiecka, Rolna, Dworcowa, Klonowa, Lipowa, Sądowa, Borzymowskiego, Krótka, 8-go Marca, Drzymały, Kolejowa, Świdwińska, Tatrzańska                      i Nowowiejskiego o łącznej długości 10.131,09 m

2.1.1.3. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych

W latach 2009 – 2010 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą                        w Białogardzie zrealizowała roboty związane z budową i modernizacją sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białogardzie.

Zestawienie ilościowe przedsięwzięć zrealizowanych na terenie miasta Białogard w zakresie gospodarki ściekowej kształtuje się następująco:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, w ulicach: Ustronie Miejskie,         Moniuszki, Piastów, Obotrytów, Lutyków, Wiejska, Nowa, Królowej Jadwigi, Chocimska,        Kołobrzeska, Obryckiego–Energetyków, Mestwina boczna i  Truskawkowa o łącznej długości: sieć grawitacyjna  5.543,14 m, tłoczna 3.475,05 m

- wymiana sieci kanalizacyjnej, w ulicach: Sobieskiego,  Kochanowskiego o łącznej długości  651,44 m,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie: wymiana stacji odwadniania osadów,       wymiana urządzeń na obiektach – krat rzadkich, mieszadeł, zasuw, separatora piasku,       dezodoryzacja oczyszczalni, rozbudowa automatyki, montaż stacji zlewczej ścieków      dowożonych, zakup sond tlenowych, modernizacja budynku administracyjno-socjalnego,        warsztatowego oraz budynku kraty schodkowej, modernizacja instalacji CO wraz                                     z ociepleniem w budynku wirówek.

2.1.2. Gospodarka odpadami

2.1.2.1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W latach 2009 – 2010 miasto zorganizowało w okresie wiosennym bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych odrębnie organizowała również Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2.1.2.2. Odpady niebezpieczne

Pojemniki na zbiórkę baterii były rozmieszczone w sklepach ze sprzętem AGD oraz                          w sklepach wielkopowierzchniowych na terenie miasta. Zbiórkę odpadów niebezpiecznych i ich odbiór organizowała  bezpłatnie organizacja odzysku „Reba”.

Zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne przyjmował nieodpłatnie Zakład Wywozu Nieczystości ŁAD-SAN w swojej siedzibie przy ul. Ustronie Miejskie. Koszty transportu odpadu ponosił jego wytwórca. Odpady odbierała organizacja odzysku - Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Nowym Tomyślu.

W latach 2009 – 2010 mieszkańcy miasta oddawali sprzęt nieodpłatnie przy zakupie każdego nowego sprzętu  w sklepach AGD bądź w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego                   i elektronicznego w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1 gdzie następnie był odbierany przez Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Nowym Tomyślu. Koszty transportu tych odpadów ponoszą posiadacze odpadów.

2.1.2.3. Wyroby zawierające azbest

15 października 2008 r. Rada Miejska Białogardu przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białogard na lata 2008 – 2015”.

W roku 2009 r. 6 osób fizycznych posiadających wyroby zawierające azbest złożyło wnioski o dofinansowanie w 50 % kosztów usunięcia  wyrobów zawierających azbest. W 2010 r. ze względu na likwidację Miejskich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także na uchylenie przedmiotowej uchwały nie było udzielane dofinansowanie.

2.1.3. Klimat akustyczny

2.1.3.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej

W latach 2009 – 2010 wykonano:

-  24 731,06 m²  nowej nawierzchni ulic z betonu asfaltowego,

-  6 205,00 m² nawierzchni ulic z kostki pol-bruk,

-  21 521,05 m²  nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk,

-  remontu chodników na długości 355,2 mb.

Ułożono -  619,30  mb  płyt drogowych oraz wybudowano w drogach miejskich  -  2 171,70 mb kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Zestawienie ilościowe przedsięwzięć zrealizowanych na terenie miasta Białogard, nadzorowanych  przez Wydział Infrastruktury i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Białogard:

1) przebudowa ulicy Kiepury z budową kanalizacji deszczowej:

- ulica o długości 217,3 mb:

chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 1036 m2,

jezdnia z kostki pol-bruk o pow. 1445 m2,

parkingi z płyt ażurowych typu „Meba” o pow. 418m2;

kanalizacja deszczowa: o średnicy 400 mm -  dł. 166 mb, o średnicy 200 mm – dł. 12,8 mb,

o średnicy 160 mm – dł. 24,8 mb,

2) budowa ulicy Noskowskiego  wraz z  kanalizacją  deszczową i oświetleniem drogowym – etap II

-  ulica o długości 183 mb:

chodniki  z kostki pol-bruk o pow. 695 m2,

jezdnia z kostki pol-bruk o pow. 1188,5 m2,

parking z kostki pol-bruk o pow. 296,1 m2;

kanalizacja deszczowa: o średnicy 315 mm -  dł. 111 mb, o średnicy 200 mm

– dł. 11,6 mb, o średnicy 160 mm – dł. 34,6 mb,

3) przebudowa ulicy Polnej:

- ulica o długości 149,9 mb:

chodniki  z kostki pol-bruk o pow. 544 m2,

jezdnia z  betonu asfaltowego  o pow. 894 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk  o pow. 60 m2,

zjazdy  i miejsca postojowe 338,3 m2,

4) przebudowa ulicy Krakowskiej:

-  ulica o długości 614 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 3705 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o pow. 4 092,10 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 250 m2,

zjazdy i parkingi z kostki pol-bruk o pow. 2556,798 m2.

Kanalizacja deszczowa o 500 mm o dł. 294 mb, o 315 mm o dł. 38,4 mb, przykanaliki                     o 200 mm o dł. 271 mb, o 160 mm o dł. 206 mb,

5) przebudowa ulicy Nowowiejskiego:

- ulica o długości 300 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 1208,50 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o pow. 1882,48 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 122 m2,

zatoka autobusowa z kamienia o pow. 114 m2,

stanowiska postojowe z kostki pol-bruk o pow. 316,50 m2,

6) przebudowa ulicy Drzymały:

- ulica o długości 980,50 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 4642,15 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o pow. 7 255 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 442,20 m2,

zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 1230,73 m2,

zatoka postojowa z kostki pol-bruk o pow. 217,87 m2,

zatoka autobusowa z kamienia 346,50 m2,

7) przebudowa ulicy Lipowej:

- ulica o długości 587,50 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 2842,50 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o pow. 4 024,50 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 249,60 m2,

zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 446 m2,

zatoki z kostki pol-bruk o pow. 1203,50 m2.

Kanalizacja deszczowa o 315 mm o dł. 304 mb, przykanaliki o 200 mm o dł. 99 mb,

8) przebudowa ulicy Mickiewicza:

- ulica o długości 660 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 2465 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o pow. 4 032,98 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 283,40 m2,

zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 244 m2,

zatoki z kostki pol-bruk  o pow. 597 m2,

9) budowa ulicy Chopina:

- ulica o długości 274 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 475,60 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego o pow. 1522,80 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 100,80 m2,

zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 115 m2,

10) przebudowa ulicy Ciszewskiego:

- ulica o długości 128 mb:

chodnik  z kostki pol-bruk o pow. 363 m2,

jezdnia z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego o pow. 661,10 m2,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 45,2 m2,

11) przebudowa ulicy Tatrzańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej:

- ulica o długości 303,20 mb:

nawierzchnia jezdni  z kostki pol-bruk o pow. 1 523,5 m2,

chodników z kostki pol-bruk o pow. 800,7 m2,

zjazdów o pow. 258,2 m2

miejsc postojowych z kostki pol-bruk o pow. 39,2m2,

miejsc postojowych z płyt ażurowych typu „Meba” o pow. 55,8 m2,

kanalizacja deszczowa o 315 mm o dł. 272 mb, o 200 mm o dł. 41,5 mm, o 160 mm o dł. 90mb,

12) przebudowa ulicy Komara:

- ulica  o dł. 58,7 mb:

nawierzchnia  jezdni z betonu asfaltowego  o pow.  366,1 m2,

chodniki o pow. 302,6 m2, zjazdy o pow. 42,1 m2 oraz

10 miejsc postojowych  o pow. 141,8 m2 z kostki pol-bruk,

dwa wpusty uliczne betonowe DN 500 mm, przykanaliki DN 200 PCV o łącznej długości L=6,0 mb,

13) przebudowa ulicy Elbląskiej:

- ulica o dł. 175 mb,

nawierzchnia jezdni z pow. pol-bruk o pow.  906 m2 ,

chodników i zjazdów o pow. 847 m2  z kostki pol-bruk,

ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o pow. 70 m2,

kanalizacja deszczowa o 315 mm o dł. 169 mb, o 200 mm o dł. 26 mb, o 160 mm o pow. 121,5 m2,

14) przebudowa ulicy Curie-Skłodowskiej:

- ulica o dł. 235 mb,

chodnik z kostki pol-bruk o pow. 689 m2,

zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 293,5 m2,

nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk o pow. 1142 m2,

stanowiska postojowe z płyt ażurowych typu „Meba” o pow. 487,6 m2,

wykonanie drenażu odwodnieniowego,

15) budowa chodnika przy ulicy Asnyka:

- chodnik o dł. 477 mb z kostki pol-bruk,

miejsca postojowe i zjazdy z kostki pol-bruk,

16) budowa chodnika przy ul. Bolesława  Śmiałego:

-   chodnik o długości 367 mb:  z kostki pol-bruk o pow. 905 m2,

17) remonty chodników:

- przy ulicy Kołobrzeskiej o dł. 157,7 mb,

- przy ulicy Czeskiej  o dł. 71 mb,

- przy ulicy Dworcowej  o dł. 46,5 mb,

- przy ulicy Modrzewskiego o dł. 80 mb,

18) ułożenie  kostki pol-bruk pomiędzy płytami żelbetowymi na ulicach:

- Zamoyskiego  - 183 mb,

- Norwida -  135  mb,

- Baczyńskiego – 180 mb,

19) ułożenie płyt na ul. Mickiewicza:

- na odc. 51 mb,

20) ułożenie płyt drogowych w układzie pasowym na ulicach:

- Patrycego –  69 mb,

- Energetyków – 179 mb,

- Wiśniowej – 195,3 mb,

- Malinowej – 125 mb,

21) ułożenie  kostki żużlowej , kostki pol-bruk i kamienia narzutowego pomiędzy płytami na ulicy  Mestwina – 450,50 mb.

2.2. Gmina Białogard

2.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 9 lutego 2005 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na udział Gminy Białogard                            w realizowanym przez 22 należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty gminy, projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (budowa sieci wodociągów                     i kanalizacji). Decyzja ta umożliwiła, dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, rozwiązanie w znacznym zakresie, w bardzo krótkim okresie – 2 lat, do końca 2010 roku, jednej                                      z najważniejszych w Gminie spraw - problemu gospodarki wodno – ściekowej.

2.2.1.1. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej

Przedsięwzięcie realizowano w dorzeczu Parsęty, na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w północno-zachodniej części Polski. Zasięgiem obejmuje 50% wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Gminy tworzące Związek należą do 6 powiatów. Do Związku należą również gminy leżące częściowo w dorzeczu Regi.

Generalnym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska oraz ochrona dorzecza Parsęty (rzeki, która wpływa bezpośrednio do morza Bałtyckiego), jednego z atrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie regionów w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu wyposażenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców.

Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców wymaga:

- wyposażenia miejscowości Gminy w zbiorcze systemy kanalizacyjne;

- likwidacji nieszczelnych indywidualnych zbiorników na ścieki;

- wyeliminowania bezpośrednich zrzutów ścieków do wód i do ziemi.

2.2.1.2. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych

Wartość zaplanowanych inwestycji wynosi 18.926.230 euro, co stanowi około 85 milionów zł. Łączny koszt projektu we wszystkich 22 gminach to prawie 180 mln euro. Zatem 1/10 wszystkich środków przeznaczonych na realizację inwestycji będzie wydatkowana w Gminie Białogard. Poniesione już koszty na dzień 30.04.2009 wynoszą 4 mln zł.

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej to nie wszystko. Trzeba jeszcze wybudować przyłącza. Niestety, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości sfinansowania                          z pozyskanych środków kosztów budowy przyłączy. Nie może ich sfinansować także gmina. Na terenie Gminy Białogard należy wykonać około 773 szt. przyłączy kanalizacyjnych, o wartości około 3,6 mln zł. Średni koszt budowy przyłącza wynosi około 5700 zł, faktyczny uzależniony jest od długości przyłącza.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, Rada i Wójt Gminy Białogard prowadzą działania mające na celu minimalizację kosztów obciążających Mieszkańców Gminy. RWiK Spółka z o.o. przyjęła na siebie obowiązek sfinansowania części kosztów budowy przyłączy, na które składają koszty: wydawania warunków technicznych, naniesienia na mapy                   i uzgodnienia przebiegu tras przyłączy kanalizacyjnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej - powykonawczej i zapewnienia nadzoru technicznego.

Rosnące ceny wody i odbioru ścieków to problem całej Polski. Woda musi spełniać określone wymogi i dlatego drożeje. W cenach muszą być ujęte wszystkie koszty: energii elektrycznej, amortyzacji, remontów urządzeń, oczyszczania i uzdatniania wody, podatki,                           itd. Podobnie jest z cenami odbioru ścieków. Aby złagodzić skutki podwyżek Rada Gminy Białogard od wielu lat podejmuje decyzje o dopłatach do cen wody i odbioru ścieków finansowanych z budżetu gminy.

Skutkiem przeprowadzonej w 2008 roku akcji mającej na celu instalowanie wodomierzy zmniejszyły się straty w systemie rozprowadzania wody, co umożliwiło m.in. utrzymanie dotychczasowych cen wody i ścieków do końca tego roku. Celem Gminy Białogard jest poprawienie warunków życia wielu mieszkańców gminy tak, aby stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego i ochronę środowiska.

2.2.2. Gospodarka odpadami

2.2.2.1. Zbiórka odpadów komunalnych

W latach 2009-2010 kontynuowano selektywna zbiórkę odpadów komunalnych, szkła                   i tworzyw sztucznych. Mieszkańcy gminy Białogard obciążani byli kosztami zbierania tworzyw sztucznych i wywożenia ich na składowisko odpadów. Gmina ponosi koszt zakupu worków na tworzywa sztuczne. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu zbiórki tego rodzaju odpadów.

W okresie sprawozdawczym ok. 75% mieszkańców gminy Białogard objętych było usługami odbioru odpadów komunalnych.

Straż Gminna Gminy Białogard, współpracując z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne, dokonywała kontroli poszczególnych mieszkańców gminy z realizacji obowiązku wywozu nieczystości ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli nieruchomości nie wpisanych do ewidencji właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne.

W 2009 r. Straż Gminna przeprowadziła 76, a w 2010 r. 200 kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości kontrolowano wyposażenie nieruchomości                   w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych , umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych oraz częstotliwość wywozu.

Od 2010 r. przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Białogard wskazywał Straży Gminnej właścicieli nieruchomości, od których nie były odbierane odpady komunalne, bądź odbiory odbywały się częstotliwością (raz, dwa razy w roku). Powyższe kontrole przyczyniły się do wzrostu ilości zawartych umów na odbiór odpadów w tych miejscowościach, w których prowadzone były kontrole.

2.2.2.2. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

W latach 2009-2010 mieszkańcy gminy Białogard oddawali nieodpłatnie sprzęt przy zakupie każdego nowego sprzętu w sklepach AGD bądź w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1, gdzie następnie odbierany był przez Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego                 w Nowym Tomyślu.

Tworzywa sztuczne gromadzone były w workach oraz pojemnikach i odbierane odpłatnie              w I rejonie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, II rejonie w pierwszy wtorek każdego miesiąca.  Koszty transportu i wywozu mieściły się w cenie zakupu worka. Tworzywa sztuczne Zakład Wywozu Nieczystości ŁAD-SAN przekazywał na składowiska odpadów w Krzywopłotach                        i Wardyniu Górnym.

Szkło gromadzone było w pojemnikach i odbierane  nieodpłatnie po uzyskaniu zgłoszenia odbioru odpadu od sołtysów poszczególnych miejscowości. ŁAD-SAN przekazywał odpady na  składowiska odpadów w Krzywopłotach i Wardyniu Górnym.

Na terenie gminy Białogard nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych z powodu braku miejsca przeznaczonego na gromadzenie tych odpadów.

Odpady z remontów częściowo wykorzystywano do naprawy dróg dojazdowych do pól.

.

2.2.2.3. Wyroby zawierające azbest

W 2010 r. w Gminie Białogard podjęto uchwałę Nr XLIV/275/10 z dnia 9 marca 2010 r.                 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białogard na lata 2010-2023”.

2.3. Gmina Tychowo

2.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Tychowo

W ramach prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty na terenie Gminy Tychowo zaplanowano:

a) budowę sieci wodociągowej i obiektów wodociągowych na terenie gminy: zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej nowo projektowanej i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 55736,00 mb wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Tychowo, Dobrowo, zaspy Wielkie oraz modernizacją hydroforni                        w miejscowości,

b) budowę kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych na terenie Gminy Tychowo: zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nowo projektowanej                 i przewidzianej do wymiany o łącznej długości min. 81792,00 mb wraz z budową m.in.                   4 kpl głównych przepompowni ścieków, 23 kpl sieciowych przepompowni ścieków, 17 kpl lokalnych przepompowni ścieków oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków                      w miejscowości Wicewo.

Kontrakt obejmował budowę sieci wodociągowej na przesyłkach i w m. Trzebiszyn-Retowo          (4,227 km), Bukówko-Słonino (2,721 km), Tychowo-Warnino (5,163 km), Warnino-Wełdkowo (4,963 km), Smęcino (0,635 km), Warnino-Giżałki (1,831 km), Giżałki-Wełdkówko (2,331 km), Giżałki-Tyczewo (3,424 km), Tyczewo-Pobądź (91,396 km), Czarnkowo-Drzonowo Białogardzkie (2,540 km), Sadkowo (1,1515 km), Kikowo (1,124 km), Liśnica-Kol. Borzysław (1,893 km), Sadkowo-Trzebiec (1,387 km), Trzebiec (0,76 km), Trzebiec -Wicewo (2,025 km), Wicewo (1,308 km), Trzebiszyn (0,898 km), Trzebiszyn-Tychowo (2,205 km), Tychowo ul. Parkowa (1,192 km), Tychowo ul. Dolna, Słowackiego (1,26 km), Tychowo ul. Polna (0,531 km), Dobrowo-Dobrówko (0,296 km), Dąbrówko (1,111 km), Dobrowo-Skarszewice-Modrolas (4,486 km), Zaspy Wielkie-Zaspy Małe (2,895 km), Zaspy Małe (0,93 km) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody                             w miejscowościach Tychowo, Dobrowo, Zaspy Wielkie oraz modernizacją hydroforni                              w miejscowości Warnino; a także kanalizacji sanitarnej na przesyłach i w m. Tychowo                                ul. Dolna(0,05 km), Kolejowa (0,479 km), Dębowa (0,365 km), Zaspy Wielkie (1,986 km), Zaspy Wielkie-Słonino (3,766 km), Słonino (1,686 km), Słonino -Bukówko (2,884 km), Bukówko                  (2,073 km), Bukówko-Retowo (2,671 km), Retowo (0,308 km), Retowo-Trzebiszyn (4,372 km), Trzebiszyn (1,972 km), Trzebiszyn-Tychowo (2,684 km), Warnino-K5 (4,372 km), K5-Tychowo (1,849 km), Osówko-Wicewo (2,829 km), Wicewo (2,153 km), Wicewo-Trzebiec (2,185 km), Trzebiec-K1 (1,453 km), K1-Sadkowo (1,809 km), Sadkowo (3,418 km), Sadkowo-K4 (2,666 km), K4-Krosinko (2,142 km), Krosinko(1,266 km), Krosienko-Tychowo (1,617 km), Stare Dębno (3,119 km), Stare Dębno-K1 (2,123 km), Kolonia Sadkowo-Sadkowo (1,477 km), Doble                      (0,626 km), Doble-Motarzyn (3,157 km), Motarzyn-K4 (1,437 km), Kikowo (1,192 km), Kikowo-Krosinko (3,445 km). W ramach kontraktu wykonano następujący zakres rzeczowy:

- budowa sieci wodociągowej – 42,506 km,

- wymiana sieci wodociągowej – 12,174 km,

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – 14,810 km,

- budowa sieci kanalizacji tłocznej – 56,820 km,

- modernizacja SUW – 3 szt.,

- przebudowa SUW na hydrofornię – 1 szt.,

- przepompownie ścieków – 44 szt.,

- likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków – 1 szt.

2.3.1.1. Utrzymanie rowów melioracyjnych

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie wykonywał prace melioracyjne mające na celu udrożnienie i oczyszczenie rowów komunalnych. Łącznie na terenie Gminy oczyszczonych zostało ok. 5 km rowów. Głównie były to rowy i cieki przydrożne. Prace polegały na odmulaniu dna oraz karczowaniu drobnych drzew i krzewów.

2.3.1.2. Budowa kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji drogowych prowadzonych w latach objętych sprawozdaniem wybudowano: 2031,00 mb kanalizacji deszczowej – ul. Topolowa, Brzozowa, Lipowa, Bukowa, Polna, Parkowa.

2.3.2. Gospodarka odpadami

W okresie objętym sprawozdaniem sprawdzano prawidłowość funkcjonowania gospodarki komunalnej. Strażnik Miejski przeprowadził kontrolę nieruchomości, których właściciele nie zawarli lub rozwiązali umowy na wywóz odpadów komunalnych. W większości przypadków osoby takie niezwłocznie zawierały stosowną umowę z podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Tychowo.

2.3.2.1. Dzikie wysypiska śmieci oraz rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci w Warninie

W latach 2009-2010 zlikwidowano dwa dzikie wysypiska śmieci w Warninie i Dobrowie.            W 2010 r. Gmina Tychowo trzykrotnie zawierała wstępne porozumienie z innymi Gminami                       w sprawie złożenia wspólnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                                  i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie likwidacji i rekultywacji nieczynnych składowisk w tym składowiska w Warninie. Partnerzy wycofali się z realizacji projektu w związku z tym, że na chwilę obecną nie ma możliwości wykonania rekultywacji składowiska.

2.3.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych

Wywozem odpadów zajmuje się Zakład wywozu nieczystości Remondis Sanitech Sp. z o. o.                 w Poznaniu Oddział Barwice oraz EKO-FIUK z Połczyna Zdroju.. Odpady składowane są na wysypisku śmieci w Grzmiącej i Mirosławcu.

Mieszkańcy Gminy Tychowo zbierają odpady do pojemników, które stanowią własność firmy zajmującej się wywozem odpadów. Na terenie gminy dwa razy do roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD  składowany jest przez mieszkańców w wyznaczonych miejscach po czym odbierany jest przez firmę zajmującą się wywozem w/w odpadów.

2.3.2.3. Utylizacja wyrobów zawierających azbest

W 2009 r. Gmina Tychowo wykonała inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Następnie Rada Gminy Tychowo przyjęła uchwałą Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tychowo.

2.3.2.4. Edukacja ekologiczna

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeprowadzali akcje „Sprzątanie Świata” dla młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Podczas organizacji zebrań wiejskich przeprowadzono rozmowy dla mieszkańców wsi na temat segregacji odpadów komunalnych. Organizowano konkursy ekologiczne adresowane do szkół, świetlic wiejskich. Gmina wspomaga te działania poprzez zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji.

2.4. Miasto i Gmina Karlino

2.4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

1. Wymiana odcinków     rurociągów     wody     pitnej     z    rur    stalowych                                                 i azbestocementowych.

W minionym okresie dokonano wymiany starego rurociągu przy ulicach: Kościuszki, Traugutta, Słonecznej, Szymanowskiego, Koszalińskiej, Okrzei, Konopnickiej,   Bogusława   X,   Białogardzkiej,   Ks.   Brzóski  w  mieście  Karlino o łącznej długości  L=4982,86 mb                               oraz w miejscowościach gminnych Lubiechowo, Wyganowo, Poczernino, Mierzyn o łącznej długości L=5504,85mb. Suma wymienionych rurociągów wyniosła 10.487,71mb.

2. Wykonanie odcinka odwodnienia oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Dokonano przyłączenia kolektora deszczowego na ulicach: Parkowej, Wolgast, Ogrodowej, Bolesława Chrobrego, Krasickiego, Chopina, Moniuszki, Z. Jaworskiej, H. Sawickiej,  4-go Marca, Koszalińskiej, Konopnickiej, Przyjaźni, Jedności, Walki Młodych, Leśnej oraz Kołobrzeskiej                    w mieście Karlino.

3. Sprawdzenie stanu podłączeń do kolektorów kanalizacji ściekowej.

Badano czy na terenach nie skanalizowanych ścieki odprowadzane są w sposób prawidłowy. Ponadto sprawdzono częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także to czy właściciele posesji mają podpisane umowy na wywóz odpadów ciekłych.

2.4.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej

Dokonano rozpoznania i wykonano następujące prace: udrożnienie rowu na ulicy Konopnickiej, udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych pry ulicach Chrobrego i Słonecznej, udrożnienie                        i konserwacja rowów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rolnik Karlino” przy ulicy Kościuszki.

W zakresie spraw przeciwpowodziowych gmina dysponuje stosownymi planami:

- ochrony przed powodzią;

- ewakuacji ludności z terenów zagrożonych;

jak również właściwym zabezpieczeniem materiałowo – technicznym.

Do wykonania  zadań  podczas  wystąpienia  powodzi  wyznaczone  są  odpowiednie siły                      i środki miejscowej OSP i drużyn OC.

2.4.2. Gospodarka odpadami

Badano prawidłowości gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez sprawdzenie  czy  właściciele  posesji  mają  podpisane  umowy na wywóz odpadów, a także sprawdzenie częstotliwości ich wywozu.

2.4.2.1. Dzikie wysypiska śmieci

W  okresie  od  1  stycznia  2009  roku  do  31  grudnia  2010  roku, na  terenie miasta                      i  gminy  Karlino  zlikwidowano  4  duże nielegalnie działające składowiska w  miejscowościach:   Pobłocie   Wielkie,   Krukowo,   Domacyno  oraz  Zwartowo, a także około 18 małych.

2.4.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych

Na terenie miasta i gminy Karlino prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych. Łącznie   na  terenie  gminy  znajduje  się  65  pojemników  na  szkło, 87 pojemników na plastik oraz 40 pojemników na makulaturę. Za wywóz odpadów odpowiada firma „JOD-KAR”                       z   Karlina,   która   dostarcza   je   na wysypisko w Leszczynie – Kalinie (Mirowo).

Dodatkowo w 2010 roku Gmina Karlino uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Odnowy Wsi na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki                  i ludności wiejskiej” na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie punktów   selektywnej   zbiórki   odpadów  na  terenie  Gminy  Karlino”.  Zadanie to polegało na utworzeniu 22 placów, na których ustawiono kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.

W ciągu roku 2-krotnie prowadzona jest także zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Karlino. W wyznaczonym dniu, mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu RTV, AGD, środków rolniczych czy chemicznych, poprzez wystawienie ich we wskazane miejsce. Odpady wówczas są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

2.4.2.3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Gmina    Karlino    prowadzi    selektywną    zbiórkę    odpadów    niebezpiecznych                             tj.  przeterminowanych  lekarstw,  baterii.  Przeterminowane  lekarstwa gromadzi się w specjalnych pojemnikach, które znajdują się m.in. na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   ul. Koszalińska 25 oraz miejskich aptekach w Karlinie. Pojemniki na zużyte baterie ustawiono        m.in. w: sklepie „Dom Towarowy” na ulicy Koszalińskiej   40  w   Karlinie  oraz    we    wszystkich szkołach    podstawowych i ponadpodstawowych.

2.4.2.4. Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

W 2007 roku Gmina Karlino porządziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.               W  marcu  2009  roku  przyjęto  do  realizacji  „Program  usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Karlino na lata 2009 –2032”. Celem programu jest oczyszczenie obszaru gminy z azbestu oraz stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na eliminację negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem, a także likwidację jego wpływu na środowisko przyrodnicze rejonu.

W programie opisano także mechanizmy i zasady pomocy dla osób decydujących się                      i ubiegających na usunięcie elementów zawierających azbest. Pomoc ta ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z samodzielnym i nieprawidłowym wykonaniem przedsięwzięcia.

3. Edukacja ekologiczna

3.1. Miasto Białogard

3.1.1. Konkursy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UM w roku 2009  zorganizował dla  dzieci z przedszkoli i szkół miejskich konkurs wiedzy ekologicznej z okazji święta Niezapominajki - 15 maja. Wyróżnione dzieci otrzymały nagrody - książki zakupione                  z budżetu miasta.

3.2. Gmina Białogard

W latach 2009-2010 wiosną z okazji Dnia Ziemi oraz jesienią z okazji Sprzątania Świata odbywały się akcje sprzątania gminy przez młodzież szkolną, dla których worki i rękawice do sprzątania zakupiła Gmina, a odpady odebrał i przetransportował na składowisko odpadów Zakład Wywozu Nieczystości ŁAD-SAN.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum w zakresie gospodarki odpadami przeprowadzili akcję „Sprzątanie świata” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, akcje przeprowadzały również Sołectwa.

3.3. Gmina Tychowo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeprowadzali akcje „Sprzątanie Świata” dla młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Podczas organizacji zebrań wiejskich przeprowadzano rozmowy dla mieszkańców wsi na temat segregacji odpadów komunalnych. Organizowano konkursy ekologiczne adresowane do szkół, świetlic wiejskich. Gmina wspomaga te działania poprzez zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji.

3.4. Miasto i Gmina Karlino

Jednostki oświatowe kierują pracowników na szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej. Gmina wspiera działania poprzez zakup pakietów edukacyjnych, organizuje w szkołach konkursy ekologiczne.

4. Podsumowanie

Program ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,                 a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania                      o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane                  z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej ochrony.

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Powiecie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

W niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione zadania, które były zrealizowane                     w ramach przyjętego Programu w latach 2009-2010.

Przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska przewidują wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiskach co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie zapisów programu do zgodności                  z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wiele działań sformułowanych w Programie ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego wymaga dużych nakładów finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Niezbędne jest również dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

Droga do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi przede wszystkim przez świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. Dlatego należy kontynuować i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Opracowała: Katarzyna Dąbrowska