Umowa

Nr GK.6641.2.2022.TK

Zawarta w dniu  …………………… 2022 roku  w Białogardzie pomiędzy:

Powiatem Białogardzkim - Starostwem Powiatowym w Białogardzie z siedzibą w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard,  NIP: 672-17-20-236, REGON: 330920831, reprezentowanym przez:

- Starostę Białogardzkiego – Piotra Pakuszto,

- Wicestarostę Białogardzkiego – Dominika Kołodziejskiego,

przy kontrasygnacie Żanety Pokucińskiej – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego w Białogardzie,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą:

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace w celu wykonania zamówienia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 320104_5.0056 - Stare Dębno w jednostce ewidencyjnej 320104_5, Tychowo".

Pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Projekt modernizacji), stanowiącym integralną część umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prace zostaną wykonane przez osoby wskazane w wykazie osób.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego prace będą wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Projekcie modernizacji.

- Wykonawca udziela na wykonane zamówienie pięcioletniej gwarancji, liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru etapu III opisanego w § 3 pkt 1.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W warunkach gwarancyjnych (pkt 5) Wykonawca winien zapewnić usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia usterki/wady.

- Zamawiający, po upływie okresu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 3

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zostało podzielone na trzy etapy opisane w rozdziale V Projektu modernizacji, których realizacja nastąpi:

- etap I – 01 lipca 2022 roku,

- etap II – 30 września 2022 roku,

- etap III – 02 grudnia 2022 roku.

- Prace wykonane w ramach każdego z etapów podlegają  kontroli  przez Zamawiającego.

- Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu.

§ 4

- Za wykonanie  przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie w wysokości                     zł (słownie:                         złotych        /100).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru za każdy ukończony etap prac, zgodnie z rozdziałem VI Projektu modernizacji, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wystawiona dla płatnika:

Nabywca: Powiat Białogardzki

Plac Wolności 16-17

78-200 Białogard

NIP 672-17-20-236

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Plac Wolności 16-17

78-200 Białogard

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej.

§ 6

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           -  w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

  - Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, gdy          opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy okres 30 dni w stosunku do terminów określonego § 3 pkt l umowy. Odstąpienie takie będzie uznawane jako dokonane z winy Wykonawcy.

§ 8

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

- Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Integralną część umowy stanowią:

1.	Projekt modernizacji.

2. 	Oferta Wykonawcy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zamawiający)   	 (Wykonawca)

Usługa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja ze środków dotacji celowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii - dział 710, rozdział 71012, § 2110,  klasyfikacja budżetu zadaniowego – działanie – 7.3.2.1 oraz środków własnych powiatu.

Osoba odpowiedzialna merytorycznie.